АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

01.04.2016										№ 103

г. Барнаул

Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2016 – 2017 годах краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 – 2043 годы

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,  частью 3 статьи 2 закона Алтайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС «О регулировании некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации в
2016 – 2017 годах краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 – 2043 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края, начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству Голубцова А.Н.

| Начальник Главного управления | С.Ю. Набоко |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

приказом Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края

от 01.04.2016  № 103_________

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации в 2016 – 2017 годах краевой программы
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Алтайского края» на 2014 – 2043 годы

1. Настоящий краткосрочный план разработан в целях определения объема необходимых средств на проведение в 2016 – 2017 годах
капитального ремонта, в том числе за счет средств государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – «Фонд»), и планируемых видов услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Алтайского края.

2. Мероприятия краткосрочного плана реализации в 2016 – 2017 годах краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на
2014 – 2043 годы» (далее – «План реализации краевой программы»)
направлены на решение задачи по своевременному проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

3. План реализации краевой программы сформирован на основании
утверждённых органами местного самоуправления краткосрочных планов реализации краевой программы в 2016 – 2017 годах в порядке, установленном постановлением Администрации края от 10.04.2014 № 177 
«О порядке подготовки и утверждения краткосрочных планов реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 – 2043 годы».

4. Ожидаемый конечный результат выполнения Плана реализации
краевой программы в 2016 – 2017 годах и показатели социально-экономической эффективности – качественное улучшение технических
характеристик объектов общего имущества многоквартирных домов в
результате проведения капитального ремонта в 232 домах общей площадью 826645,94 кв. метра.

5. Исполнители мероприятий Плана реализации краевой программы:

Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;

некоммерческая организация «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;

муниципальные образования: г. Алейск, г. Барнаул, г. Белокуриха, г. Бийск, г. Заринск, г. Камень-на-Оби, г. Новоалтайск, г. Рубцовск, г. Славгород, г. Яровое, ЗАТО «Сибирский», Алтайский район, Благо-
вещенский район, Змеиногорский район, Ключевский район, Косихинский район, Кулундинский район, Локтевский район, Мамонтовский район,
Михайловский район, Павловский район, Первомайский район,
Ребрихинский район, Родинский район, Табунский район, Топчихинский район, Усть-Пристанский район, Целинный район, Шипуновский район.

6. Общий объем средств, направляемых на выполнение Плана реализации краевой программы, составляет 630123365,00 рубля, в том числе:

средства Фонда – 17883343,86 рубля;

средства краевого бюджета – 2499650,00 рубля;

средства местных бюджетов – 7944908,00 рубля;

средства собственников – 601795463,14 рубля.

7. На капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории муниципальных образований: г. Барнаула, г. Белокурихи, г. Камня-на-Оби, г. Новоалтайска, г. Рубцовска, г. Славгорода, г. Яровое, Благовещенского района, Змеиногорского района,
Кулундинского района, Локтевского района, Мамонтовского района,
Михайловского района, Павловского района, Первомайского района, Родинского района, Табунского района, Топчихинского района, Целинного района, выполнивших условия предоставления финансовой поддержки за счёт средств Фонда, предоставляются средства государственной поддержки в соответствии с постановлением Администрации края от 16.02.2016 № 44 «Об утверждении положения о порядке и условиях предоставления в 2016 году государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

8. В План реализации краевой программы включены многоквартирные дома со сроком выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту в период 2014 – 2018 годов согласно краевой программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 – 2043 годы.

9. Основные мероприятия Программы:

разработка проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и ее государственная экспертиза в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

услуги по строительному контролю;

проведение следующих видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5) ремонт фасада;

6) ремонт фундамента многоквартирного дома;

7) переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю;

8) утепление фасада.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в рамках Плана реализации краевой программы, приведен в приложении 1.

Предельная стоимость проведения капитального ремонта в расчёте на один квадратный метр общей площади многоквартирного дома на 2016 год устанавливается в размере 8837,08 рубля.

Реестр многоквартирных домов по видам капитального ремонта
(приложение 2) содержит перечень услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предусмотренный
статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 5 закона Алтайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС «О регулировании некоторых
отношений по организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Алтайского края».

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов приведены в приложении 3.

10. Региональный оператор представляет в Главное управление следующие отчеты о ходе выполнения Плана реализации краевой программы:

еженедельно по средам на бумажном носителе об итогах выполнения мероприятий по капитальному ремонту;

ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, путем внесения сведений в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ» по формам, утвержденным Фондом.

11. Главное управление контролирует выполнение мероприятий Плана реализации краевой программы, устанавливает причины недостижения ожидаемого конечного результата и определяет меры по их устранению.

Главное управление освещает в средствах массовой информации итоги выполнения Плана реализации краевой программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к краткосрочному плану реализации в 2016 – 2017 годах краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 – 2043 годы

Перечень
многоквартирных домов, в отношении которых
планируется проведение капитального ремонта общего имущества
в рамках плана реализации краевой программы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год | Материал стен | Коли- чество эта- жей | Коли- чество подъ- ездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений | Количество жителей, зарегистри- рованных в МКД на дату утвержде- ния кратко- срочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капиталь- ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предель- ная стои- мость капиталь- ного ремонта 1 кв. м общей площади помеще- ний МКД | Плано- вая дата завер- шения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в экс- плуа- тацию | завер- шения послед- него капи- таль- ного ремон- та |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помеще- ний, находя- щихся в собствен- ности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собствен- ников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Алтайскому краю | Х | Х | X | Х | Х | 826645,94 | 698799,49 | 652805,26 | 29909 | 630123365,00 | 17883343,86 | 2499650,00 | 7944908,00 | 601795463,14 | 901,72 | 8837,08 | Х |
| Итого по Алтайскому району | Х | Х | X | Х | Х | 649,50 | 546,50 | 546,50 | 27 | 1147127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1147127,00 | 2099,04 | 8837,08 | Х |
| 1 | Алтайский район, с. Алтайское, ул. Яркина, д. 52 | 1951 | 2010 | смешанные | 2 | 1 | 649,50 | 546,50 | 546,50 | 27 | 1147127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1147127,00 | 2099,04 | 8837,08 | 10.2017 |
| Итого по Благовещенскому району | Х | Х | X | Х | Х | 4138,10 | 3612,10 | 2842,10 | 152 | 6371638,00 | 43491,98 | 20321,00 | 5081,00 | 6302744,02 | 1763,97 | 8837,08 | Х |
| 2 | Благовещенский район, р. п. Благовещенка, ул. Клубная, д. 8 | 1966 | - | кирпичные | 2 | 2 | 431,80 | 371,80 | 371,80 | 15 | 648791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648791,00 | 1745,00 | 8837,08 | 10.2017 |
| 3 | Благовещенский район, р. п. Благовещенка, ул. Клубная, д. 12 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 2 | 432,20 | 372,00 | 372,00 | 19 | 649140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649140,00 | 1745,00 | 8837,08 | 10.2017 |
| 4 | Благовещенский район, р. п. Благовещенка, ул. Пушкина, д. 79 | 1965 | 2010 | кирпичные | 2 | 2 | 792,60 | 494,80 | 494,80 | 19 | 1399866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1399866,00 | 2829,16 | 8837,08 | 10.2017 |
| 5 | Благовещенский район, р. п. Благовещенка, ул. Социалистическая, д. 1 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 2 | 441,20 | 393,20 | 275,50 | 17 | 686134,00 | 43491,98 | 20321,00 | 5081,00 | 617240,02 | 1745,00 | 8837,08 | 10.2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Благовещенский район, р. п. Степное Озеро, ул. Горького, д. 7 | 1965 | - | кирпичные | 3 | 3 | 2040,30 | 1980,30 | 1328,00 | 82 | 2987707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2987707,00 | 1508,71 | 8837,08 | 10.2017 |
| Итого по г. Алейску | Х | Х | X | Х | Х | 878,80 | 834,50 | 834,50 | 19 | 2589476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2589476,00 | 3103,03 | 8837,08 | Х |
| 7 | г. Алейск, пер. Банковский, д. 3 | 1934 | - | деревянные | 2 | 2 | 623,40 | 579,10 | 579,10 | 7 | 493452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493452,00 | 852,10 | 8837,08 | 10.2017 |
| 8 | г. Алейск, ул. Железнодорожная, д. 35 | 1914 | - | деревянные | 1 | 1 | 255,40 | 255,40 | 255,40 | 12 | 2096024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2096024,00 | 8206,83 | 8837,08 | 10.2017 |
| Итого по г. Барнаулу | Х | Х | X | Х | Х | 305887,41 | 262859,63 | 247810,53 | 11652 | 269836271,00 | 12698450,49 | 1483287,00 | 5933078,00 | 249721455,51 | 1026,54 | 8837,08 | Х |
| 9 | г. Барнаул, Змеиногорский тракт, д. 47 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 2 | 593,30 | 379,40 | 218,90 | 19 | 866899,00 | 54950,13 | 6419,00 | 25675,00 | 779854,87 | 2284,92 | 8837,08 | 10.2017 |
| 10 | г. Барнаул, просп. Комсомольский, д. 77 | 1965 | - | кирпичные | 5 | 6 | 5188,20 | 4887,00 | 3868,90 | 152 | 4405847,00 | 279273,45 | 32621,00 | 130484,00 | 3963468,55 | 901,54 | 8837,08 | 10.2017 |
| 11 | г. Барнаул, просп. Комсомольский, д. 85 | 1965 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1678,80 | 1557,40 | 1557,40 | 53 | 2384990,00 | 151177,37 | 17659,00 | 70635,00 | 2145518,63 | 1531,39 | 8837,08 | 10.2017 |
| 12 | г. Барнаул, просп. Красноармейский, д. 116 | 1965 | - | панельные | 5 | 4 | 3826,60 | 3556,70 | 3511,40 | 118 | 2923940,00 | 185339,80 | 21649,00 | 86596,00 | 2630355,20 | 822,09 | 8837,08 | 10.2017 |
| 13 | г. Барнаул, просп. Ленина, д. 167 | 1955 | - | кирпичные | 3 | 4 | 2879,80 | 2585,20 | 1839,90 | 52 | 4143209,00 | 262625,62 | 30677,00 | 122706,00 | 3727200,38 | 1602,66 | 8837,08 | 10.2017 |
| 14 | г. Барнаул, просп. Ленина, д. 169 | 1952 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1726,40 | 1597,70 | 1071,80 | 39 | 3308869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3308869,00 | 2071,02 | 8837,08 | 10.2017 |
| 15 | г. Барнаул, просп. Сибирский, д. 35а | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 290,80 | 267,30 | 267,30 | 9 | 345990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345990,00 | 1294,39 | 8837,08 | 10.2017 |
| 16 | г. Барнаул, просп. Социалистический, д. 118 | 1964 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3455,90 | 3174,10 | 3058,80 | 116 | 2955838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2955838,00 | 931,24 | 8837,08 | 10.2017 |
| 17 | г. Барнаул, р. п. Южный, просп. Дзержинского, д. 7 | 1960 | - | кирпичные | 4 | 3 | 3300,84 | 2364,44 | 1518,75 | 99 | 3939711,00 | 249726,49 | 29170,00 | 116679,00 | 3544135,51 | 1666,23 | 8837,08 | 10.2017 |
| 18 | г. Барнаул, р. п. Южный, ул. Белинского, д. 5 | 1965 | - | панельные | 5 | 4 | 4603,20 | 3532,10 | 3486,30 | 192 | 2887391,00 | 183023,07 | 21379,00 | 85514,00 | 2597474,93 | 817,47 | 8837,08 | 10.2017 |
| 19 | г. Барнаул, р. п. Южный, ул. Куйбышева, д. 5 | 1961 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2676,00 | 2006,50 | 2006,50 | 93 | 3382128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3382128,00 | 1685,59 | 8837,08 | 10.2017 |
| 20 | г. Барнаул, р. п. Южный, ул. Мусоргского, д. 26 | 1976 | 2009 | панельные | 5 | 8 | 7436,70 | 5741,50 | 5697,80 | 299 | 4867696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4867696,00 | 847,81 | 8837,08 | 10.2017 |
| 21 | г. Барнаул, р. п. Южный, ул. Чайковского, д. 9 | 1968 | - | панельные | 5 | 4 | 4476,20 | 3533,00 | 3334,00 | 165 | 2907327,00 | 184286,75 | 21526,00 | 86104,00 | 2615410,25 | 822,91 | 8837,08 | 10.2017 |
| 22 | г. Барнаул, р. п. Южный, ул. Чайковского, д. 18 | 1966 | - | панельные | 5 | 4 | 4492,40 | 3535,10 | 3406,30 | 152 | 2907327,00 | 184286,75 | 21526,00 | 86104,00 | 2615410,25 | 822,42 | 8837,08 | 10.2017 |
| 23 | г. Барнаул, р. п. Южный, ул. Чайковского, д. 25 | 1974 | 2009 | панельные | 5 | 8 | 7548,04 | 5744,10 | 5604,60 | 262 | 4867696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4867696,00 | 847,43 | 8837,08 | 10.2017 |
| 24 | г. Барнаул, р. п. Южный, ул. Чайковского, д. 27 | 1975 | 2009 | панельные | 5 | 6 | 5790,90 | 4401,40 | 4401,10 | 197 | 3654926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3654926,00 | 830,40 | 8837,08 | 10.2017 |
| 25 | г. Барнаул, с. Лебяжье, ул. Опытная Станция, д. 15 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 2 | 668,30 | 623,00 | 609,80 | 31 | 1709379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1709379,00 | 2743,79 | 8837,08 | 10.2017 |
| 26 | г. Барнаул, с. Лебяжье, ул. Опытная Станция, д. 16а | 1975 | - | панельные | 2 | 4 | 1280,20 | 1160,90 | 1130,90 | 66 | 3418758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3418758,00 | 2944,92 | 8837,08 | 10.2017 |
| 27 | г. Барнаул, с. Лебяжье, ул. Опытная Станция, д. 17 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 1 | 673,50 | 626,10 | 601,30 | 27 | 1709379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1709379,00 | 2730,20 | 8837,08 | 10.2017 |
| 28 | г. Барнаул, с. Лебяжье, ул. Опытная Станция, д. 18а | 1978 | - | панельные | 2 | 4 | 1871,10 | 1173,00 | 1093,70 | 43 | 3418758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3418758,00 | 2914,54 | 8837,08 | 10.2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | г. Барнаул, ул. 40 лет Октября, д. 28 | 1958 | - | кирпичные | 5 | 4 | 6466,36 | 3153,50 | 3153,50 | 160 | 3664420,00 | 232276,61 | 27132,00 | 108526,00 | 3296485,39 | 1162,02 | 8837,08 | 10.2017 |
| 30 | г. Барнаул, ул. 40 лет Октября, д. 30 | 1958 | - | кирпичные | 5 | 4 | 5816,10 | 3220,00 | 3220,00 | 150 | 3650745,00 | 231409,80 | 27031,00 | 108121,00 | 3284183,20 | 1133,77 | 8837,08 | 10.2017 |
| 31 | г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 119 | 1910 | - | деревянные | 2 | 1 | 211,51 | 194,10 | 174,00 | 12 | 488394,00 | 30957,83 | 3617,00 | 14465,00 | 439354,17 | 2516,20 | 8837,08 | 10.2017 |
| 32 | г. Барнаул, ул. Водопроводная, д. 99а | 1965 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1411,30 | 1285,80 | 1285,80 | 52 | 2409410,00 | 152725,29 | 17840,00 | 71358,00 | 2167486,71 | 1873,86 | 8837,08 | 10.2017 |
| 33 | г. Барнаул, ул. Воровского, д. 108а | 1960 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1436,98 | 1269,94 | 1269,94 | 54 | 2535578,00 | 160722,70 | 18774,00 | 75094,00 | 2280987,30 | 1996,61 | 8837,08 | 10.2017 |
| 34 | г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 2 | 1972 | - | панельные | 5 | 6 | 4831,70 | 4412,90 | 4276,00 | 198 | 3648280,00 | 231253,55 | 27012,00 | 108048,00 | 3281966,45 | 826,73 | 8837,08 | 10.2017 |
| 38 | г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 3 | 1973 | - | панельные | 5 | 4 | 2910,10 | 2689,80 | 2449,60 | 126 | 2252098,00 | 142753,75 | 16675,00 | 66699,00 | 2025970,25 | 837,27 | 8837,08 | 10.2017 |
| 39 | г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 5 | 1973 | - | панельные | 5 | 4 | 2952,89 | 2673,49 | 2543,39 | 113 | 2269044,00 | 143827,90 | 16801,00 | 67201,00 | 2041214,10 | 848,72 | 8837,08 | 10.2017 |
| 40 | г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 6 | 1972 | - | панельные | 5 | 8 | 6323,77 | 5760,47 | 5587,10 | 285 | 4778649,00 | 302904,26 | 35382,00 | 141525,00 | 4298837,74 | 829,56 | 8837,08 | 10.2017 |
| 35 | г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 20 | 1972 | - | панельные | 5 | 8 | 7735,00 | 5744,70 | 5697,20 | 313 | 5582068,00 | 353830,58 | 41330,00 | 165319,00 | 5021588,42 | 971,69 | 8837,08 | 10.2017 |
| 36 | г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 22 | 1973 | 2008 | панельные | 5 | 4 | 2931,00 | 2657,00 | 2274,70 | 132 | 2260073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2260073,00 | 850,61 | 8837,08 | 10.2017 |
| 37 | г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 24 | 1972 | 2008 | панельные | 5 | 4 | 2951,00 | 2679,90 | 2527,20 | 114 | 2269709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2269709,00 | 846,94 | 8837,08 | 10.2017 |
| 41 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 156 | 1987 | - | кирпичные | 9 | 1 | 3593,10 | 3028,70 | 3027,60 | 157 | 2519299,00 | 159690,82 | 18653,00 | 74612,00 | 2266343,18 | 831,81 | 8837,08 | 10.2017 |
| 42 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 209 | 1968 | - | панельные | 5 | 7 | 6813,10 | 6077,10 | 5943,80 | 306 | 7131447,00 | 452041,08 | 52802,00 | 211206,00 | 6415397,92 | 1173,50 | 8837,08 | 10.2017 |
| 43 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 226 | 1968 | - | панельные | 5 | 4 | 4408,90 | 4184,30 | 2721,60 | 127 | 3203044,00 | 203031,37 | 23716,00 | 94862,00 | 2881434,63 | 765,49 | 8837,08 | 10.2017 |
| 44 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 244 | 1973 | 2008 | панельные | 9 | 6 | 11847,81 | 10457,71 | 10106,61 | 559 | 6520059,00 | 413287,03 | 48275,00 | 193099,00 | 5865397,97 | 623,47 | 8837,08 | 10.2017 |
| 45 | г. Барнаул, ул. Глушкова, д. 29 | 1964 | - | панельные | 5 | 4 | 3780,40 | 3541,50 | 3541,50 | 160 | 3550217,00 | 225037,63 | 26286,00 | 105144,00 | 3193749,37 | 1002,46 | 8837,08 | 10.2017 |
| 46 | г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 94 | 1973 | - | кирпичные | 5 | 4 | 4944,50 | 3394,60 | 3106,61 | 149 | 3890872,00 | 246630,73 | 28809,00 | 115233,00 | 3500199,27 | 1146,19 | 8837,08 | 10.2017 |
| 47 | г. Барнаул, ул. Деповская, д. 27 | 1964 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2727,60 | 2534,00 | 2534,00 | 98 | 2973780,00 | 188499,01 | 22018,00 | 88072,00 | 2675190,99 | 1173,55 | 8837,08 | 10.2017 |
| 48 | г. Барнаул, ул. Деповская, д. 36 | 1964 | - | кирпичные | 4 | 4 | 1293,30 | 1200,90 | 1128,60 | 43 | 2360571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2360571,00 | 1965,67 | 8837,08 | 10.2017 |
| 49 | г. Барнаул, ул. Западная 1-я, д. 17 | 1968 | - | кирпичные | 5 | 3 | 3969,52 | 3078,26 | 3078,26 | 211 | 4290550,00 | 271965,12 | 31768,00 | 127070,00 | 3859746,88 | 1393,82 | 8837,08 | 10.2017 |
| 50 | г. Барнаул, ул. Интернациональная, д. 46 | 1966 | 2009 | кирпичные | 5 | 6 | 5272,40 | 4784,20 | 4525,30 | 181 | 3863256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3863256,00 | 807,50 | 8837,08 | 10.2017 |
| 51 | г. Барнаул, ул. Интернациональная, д. 135 | 1954 | - | кирпичные | 4 | 3 | 1578,40 | 1471,90 | 1088,70 | 42 | 2551858,00 | 161754,64 | 18895,00 | 75577,00 | 2295631,36 | 1733,72 | 8837,08 | 10.2017 |
| 52 | г. Барнаул, ул. Интернациональная, д. 253 | 1969 | - | панельные | 5 | 6 | 4924,10 | 4421,60 | 4338,10 | 205 | 5814655,00 | 368573,58 | 43052,00 | 172208,00 | 5230821,42 | 1315,06 | 8837,08 | 10.2017 |
| 53 | г. Барнаул, ул. Интернациональная, д. 254 | 1969 | 2008 | панельные | 5 | 6 | 5319,30 | 4819,00 | 4421,30 | 197 | 5821300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5821300,00 | 1207,99 | 8837,08 | 10.2017 |
| 54 | г. Барнаул, ул. Кирова, д. 45а | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 425,60 | 387,00 | 367,00 | 18 | 858759,00 | 54434,16 | 6359,00 | 25434,00 | 772531,84 | 2219,02 | 8837,08 | 10.2017 |
| 55 | г. Барнаул, ул. Крупской, д. 78 | 1963 | - | кирпичные | 4 | 4 | 3715,80 | 2675,20 | 2467,10 | 97 | 6796816,00 | 430829,82 | 50324,00 | 201296,00 | 6114366,18 | 2540,68 | 8837,08 | 10.2017 |
| 56 | г. Барнаул, ул. Кутузова, д. 14 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 2 | 817,90 | 528,80 | 488,50 | 25 | 1245404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1245404,00 | 2355,15 | 8837,08 | 10.2017 |
| 57 | г. Барнаул, ул. Льва Толстого, д. 5 | 1958 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1019,80 | 951,50 | 927,30 | 44 | 2051254,00 | 130022,85 | 15188,00 | 60751,00 | 1845292,15 | 2155,81 | 8837,08 | 10.2017 |
| 58 | г. Барнаул, ул. Малахова, д. 73 | 1968 | - | панельные | 5 | 8 | 6612,30 | 5772,40 | 5563,60 | 249 | 8827721,00 | 559562,82 | 65361,00 | 261443,00 | 7941354,18 | 1529,30 | 8837,08 | 10.2017 |
| 59 | г. Барнаул, ул. Матросова, д. 10 | 1984 | - | панельные | 9 | 8 | 18456,34 | 16721,49 | 16267,34 | 605 | 12251133,00 | 776562,66 | 90708,00 | 362831,00 | 11021031,34 | 732,66 | 8837,08 | 10.2017 |
| 60 | г. Барнаул, ул. Молодёжная, д. 12 | 1964 | - | панельные | 5 | 4 | 3818,00 | 3538,40 | 3293,50 | 129 | 3256206,00 | 206401,15 | 24110,00 | 96437,00 | 2929257,85 | 920,25 | 8837,08 | 10.2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | г. Барнаул, ул. Молодёжная, д. 44 | 1965 | - | панельные | 5 | 4 | 3816,00 | 3536,50 | 3193,90 | 146 | 3216334,00 | 203873,78 | 23814,00 | 95256,00 | 2893390,22 | 909,47 | 8837,08 | 10.2017 |
| 62 | г. Барнаул, ул. Никитина, д. 96 | 1926 | - | деревянные | 2 | 1 | 479,80 | 445,80 | 273,00 | 20 | 1212845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1212845,00 | 2720,60 | 8837,08 | 10.2017 |
| 63 | г. Барнаул, ул. Новосибирская, д. 3 | 1957 | 2008 | кирпичные | 2 | 3 | 993,96 | 884,20 | 648,00 | 40 | 979040,00 | 62058,41 | 7249,00 | 28996,00 | 880736,59 | 1107,26 | 8837,08 | 10.2017 |
| 64 | г. Барнаул, ул. Островского, д. 26 | 1961 | - | блочные | 2 | 1 | 407,00 | 371,60 | 371,60 | 29 | 1180285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1180285,00 | 3176,22 | 8837,08 | 10.2017 |
| 65 | г. Барнаул, ул. Островского, д. 32 | 1961 | - | блочные | 2 | 1 | 404,50 | 369,10 | 285,70 | 4 | 1208775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1208775,00 | 3274,93 | 8837,08 | 10.2017 |
| 66 | г. Барнаул, ул. Островского, д. 50 | 1975 | 2008 | панельные | 9 | 6 | 11315,52 | 10508,22 | 10253,82 | 540 | 6532269,00 | 414060,98 | 48366,00 | 193461,00 | 5876381,02 | 621,63 | 8837,08 | 10.2017 |
| 67 | г. Барнаул, ул. Панфиловцев, д. 7 | 1974 | 2008 | панельные | 9 | 6 | 11956,90 | 10425,20 | 10240,70 | 522 | 5329546,00 | 337823,97 | 39461,00 | 157841,00 | 4794420,03 | 511,22 | 8837,08 | 10.2017 |
| 68 | г. Барнаул, ул. Папанинцев, д. 76 | 1939 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1205,80 | 1085,80 | 973,50 | 30 | 2531508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2531508,00 | 2331,47 | 8837,08 | 10.2017 |
| 69 | г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 70в | 1961 | - | кирпичные | 2 | 2 | 756,54 | 719,54 | 653,84 | 37 | 2002415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2002415,00 | 2782,91 | 8837,08 | 10.2017 |
| 70 | г. Барнаул, ул. Попова, д. 59 | 1971 | 2008 | панельные | 9 | 6 | 11254,00 | 10457,70 | 10072,87 | 547 | 6568899,00 | 416382,85 | 48637,00 | 194546,00 | 5909333,15 | 628,14 | 8837,08 | 10.2017 |
| 71 | г. Барнаул, ул. Пролетарская, д. 254 | 1968 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2674,90 | 2486,00 | 2327,30 | 100 | 2120443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2120443,00 | 852,95 | 8837,08 | 10.2017 |
| 72 | г. Барнаул, ул. Профинтерна, д. 10а | 1953 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1236,10 | 1145,80 | 903,10 | 41 | 1872177,00 | 118671,69 | 13862,00 | 55447,00 | 1684196,31 | 1633,95 | 8837,08 | 10.2017 |
| 73 | г. Барнаул, ул. Профинтерна, д. 42а | 1968 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3693,83 | 3412,93 | 3412,93 | 123 | 4997898,00 | 316801,80 | 37005,00 | 148019,00 | 4496072,20 | 1464,40 | 8837,08 | 10.2017 |
| 74 | г. Барнаул, ул. Рылеева, д. 21 | 1994 | - | кирпичные | 5 | 4 | 2721,40 | 2641,10 | 2565,20 | 153 | 2790369,00 | 176873,14 | 20660,00 | 82640,00 | 2510195,86 | 1056,52 | 8837,08 | 10.2017 |
| 75 | г. Барнаул, ул. Свердлова, д. 67 | 1940 | - | кирпичные | 3 | 2 | 861,10 | 743,00 | 743,00 | 25 | 1574256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1574256,00 | 2118,78 | 8837,08 | 10.2017 |
| 76 | г. Барнаул, ул. Северо-Западная 2-я, д. 61 | 1967 | - | кирпичные | 5 | 4 | 4010,10 | 3672,30 | 2990,60 | 134 | 4965339,00 | 314737,98 | 36764,00 | 147054,00 | 4466783,02 | 1352,11 | 8837,08 | 10.2017 |
| 77 | г. Барнаул, ул. Советская, д. 12 | 1960 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1405,30 | 1282,40 | 1282,40 | 53 | 2413480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2413480,00 | 1882,00 | 8837,08 | 10.2017 |
| 78 | г. Барнаул, ул. Суворова, д. 5 | 1957 | 2008 | кирпичные | 2 | 1 | 466,95 | 382,40 | 276,40 | 25 | 650166,00 | 41212,07 | 4814,00 | 19256,00 | 584883,93 | 1700,22 | 8837,08 | 10.2017 |
| 79 | г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, д. 29 | 1972 | - | панельные | 5 | 8 | 6317,60 | 5754,20 | 5649,20 | 283 | 4758049,00 | 301598,48 | 35229,00 | 140915,00 | 4280306,52 | 826,88 | 8837,08 | 10.2017 |
| 80 | г. Барнаул, ул. Червонная, д. 2 | 1981 | - | панельные | 9 | 6 | 13528,70 | 12146,00 | 11980,00 | 446 | 8980215,00 | 569228,95 | 66490,00 | 265959,00 | 8078537,05 | 739,36 | 8837,08 | 10.2017 |
| 81 | г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, д. 90 | 1984 | - | кирпичные | 5 | 1 | 1961,75 | 1842,64 | 1413,47 | 117 | 3800460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800460,00 | 2062,51 | 8837,08 | 10.2017 |
| 82 | г. Барнаул, ул. Энтузиастов, д. 15 | 1972 | - | панельные | 5 | 4 | 2990,00 | 2716,70 | 2673,00 | 109 | 2270041,00 | 143891,10 | 16808,00 | 67230,00 | 2042111,90 | 835,59 | 8837,08 | 10.2017 |
| 83 | г. Барнаул, ул. Энтузиастов, д. 19 | 1972 | - | панельные | 5 | 4 | 2994,50 | 2715,90 | 2592,80 | 139 | 2273696,00 | 144122,78 | 16835,00 | 67338,00 | 2045400,22 | 837,18 | 8837,08 | 10.2017 |
| 84 | г. Барнаул, ул. Энтузиастов, д. 25 | 1973 | - | панельные | 5 | 6 | 5146,20 | 4749,30 | 4137,90 | 192 | 3645622,00 | 231085,07 | 26993,00 | 107970,00 | 3279573,93 | 767,61 | 8837,08 | 10.2017 |
| 85 | г. Барнаул, ул. Энтузиастов, д. 31 | 1972 | - | панельные | 5 | 4 | 3373,00 | 3095,60 | 2702,50 | 150 | 2259408,00 | 143217,11 | 16729,00 | 66915,00 | 2032546,89 | 729,88 | 8837,08 | 10.2017 |
| 86 | г. Барнаул, ул. Юрина, д. 245 | 1969 | - | панельные | 5 | 4 | 4142,90 | 3513,60 | 3513,60 | 152 | 3110009,00 | 197134,16 | 23027,00 | 92107,00 | 2797740,84 | 885,13 | 8837,08 | 10.2017 |
| Итого по г. Белокурихе | Х | Х | X | Х | Х | 6245,70 | 5724,25 | 5724,25 | 174 | 9299942,00 | 45690,43 | 5337,00 | 21348,00 | 9227566,57 | 1624,66 | 8837,08 | Х |
| 87 | г. Белокуриха, пер. Речной, д. 4 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 1 | 395,50 | 371,60 | 371,60 | 7 | 720817,00 | 45690,43 | 5337,00 | 21348,00 | 648441,57 | 1939,77 | 8837,08 | 10.2017 |
| 88 | г. Белокуриха, ул. 8 Марта, д. 10 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 1 | 297,70 | 274,30 | 274,30 | 8 | 478653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478653,00 | 1745,00 | 8837,08 | 10.2017 |
| 89 | г. Белокуриха, ул. 8 Марта, д. 11 | 1974 | - | кирпичные | 2 | 2 | 773,80 | 715,90 | 715,90 | 22 | 1249245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1249245,00 | 1745,00 | 8837,08 | 10.2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | г. Белокуриха, ул. Советская, д. 14 | 1974 | - | панельные | 5 | 6 | 4778,70 | 4362,45 | 4362,45 | 137 | 6851227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6851227,00 | 1570,50 | 8837,08 | 10.2017 |
| Итого по г. Бийску | Х | Х | X | Х | Х | 135378,60 | 105718,79 | 96515,60 | 4604 | 93263875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93263875,00 | 882,19 | 8837,08 | Х |
| 91 | г. Бийск, пер. Коммунарский, д. 14 | 1986 | 2008 | панельные | 9 | 3 | 7399,90 | 5912,40 | 5309,70 | 211 | 4911979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4911979,00 | 830,79 | 8837,08 | 10.2017 |
| 92 | г. Бийск, пер. Липового, д. 73 | 1974 | 2008 | кирпичные | 5 | 2 | 6287,50 | 3163,50 | 3163,50 | 156 | 4012286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4012286,00 | 1268,31 | 8837,08 | 10.2017 |
| 93 | г. Бийск, пер. Липового, д. 74/1 | 1971 | - | панельные | 5 | 8 | 6639,50 | 5504,40 | 3737,50 | 252 | 5300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5300000,00 | 962,87 | 8837,08 | 10.2017 |
| 94 | г. Бийск, пер. Липового, д. 78/1 | 1972 | - | панельные | 5 | 6 | 5207,20 | 4734,80 | 4583,70 | 214 | 4000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000000,00 | 844,81 | 8837,08 | 10.2017 |
| 95 | г. Бийск, пер. Мартьянова, д. 39 | 1978 | 2008 | кирпичные | 5 | 2 | 3896,50 | 3489,40 | 2840,50 | 209 | 2140000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2140000,00 | 613,29 | 8837,08 | 10.2017 |
| 96 | г. Бийск, пл. 9 Января, д. 3 | 1960 | - | кирпичные | 4 | 2 | 2994,90 | 2208,10 | 1480,30 | 110 | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900000,00 | 860,47 | 8837,08 | 10.2017 |
| 97 | г. Бийск, ул. 1-й Военный городок, д. 157 | 1967 | - | кирпичные | 5 | 4 | 4555,80 | 3370,40 | 3263,90 | 133 | 3300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3300000,00 | 979,11 | 8837,08 | 10.2017 |
| 98 | г. Бийск, ул. Васильева, д. 11 | 1967 | - | кирпичные | 5 | 4 | 4000,30 | 3255,70 | 3209,30 | 129 | 2200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2200000,00 | 675,74 | 8837,08 | 10.2017 |
| 99 | г. Бийск, ул. Декабристов, д. 9 | 1964 | - | кирпичные | 5 | 2 | 2264,20 | 2137,30 | 1622,70 | 117 | 953120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953120,00 | 445,95 | 8837,08 | 10.2017 |
| 100 | г. Бийск, ул. Красноармейская, д. 41 | 1960 | - | кирпичные | 4 | 4 | 2227,10 | 2102,70 | 1677,00 | 73 | 3669211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3669211,00 | 1745,00 | 8837,08 | 10.2017 |
| 101 | г. Бийск, ул. Красноармейская, д. 43 | 1962 | - | кирпичные | 4 | 3 | 1643,90 | 1514,40 | 1109,90 | 47 | 2642628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2642628,00 | 1745,00 | 8837,08 | 10.2017 |
| 102 | г. Бийск, ул. Красноармейская, д. 45 | 1967 | - | кирпичные | 5 | 4 | 4676,50 | 2541,00 | 2444,40 | 105 | 3150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3150000,00 | 1239,67 | 8837,08 | 10.2017 |
| 103 | г. Бийск, ул. Красноармейская, д. 49 | 1968 | - | панельные | 5 | 4 | 4713,50 | 3542,30 | 3439,90 | 124 | 3300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3300000,00 | 931,60 | 8837,08 | 10.2017 |
| 104 | г. Бийск, ул. Красносельская, д. 5 | 1986 | - | кирпичные | 2 | 2 | 726,00 | 644,80 | 617,20 | 25 | 60098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60098,00 | 93,20 | 8837,08 | 10.2017 |
| 105 | г. Бийск, ул. Ленина, д. 242 | 1980 | 2008 | панельные | 5 | 4 | 4628,20 | 3392,20 | 3269,00 | 124 | 3100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3100000,00 | 913,86 | 8837,08 | 10.2017 |
| 106 | г. Бийск, ул. Матросова, д. 45 | 1973 | 2008 | кирпичные | 5 | 1 | 4823,50 | 3041,09 | 2231,10 | 240 | 2200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2200000,00 | 723,42 | 8837,08 | 10.2017 |
| 107 | г. Бийск, ул. Машиностроителей, д. 5 | 1989 | - | панельные | 9 | 1 | 3317,40 | 2398,20 | 2398,20 | 96 | 2202056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2202056,00 | 918,21 | 8837,08 | 10.2017 |
| 108 | г. Бийск, ул. Машиностроителей, д. 13 | 1982 | - | панельные | 9 | 3 | 7390,40 | 5769,90 | 5769,90 | 245 | 4905673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4905673,00 | 850,22 | 8837,08 | 10.2017 |
| 109 | г. Бийск, ул. Машиностроителей, д. 13/1 | 1983 | 2008 | панельные | 9 | 3 | 6587,60 | 5830,00 | 5830,00 | 233 | 4372783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4372783,00 | 750,05 | 8837,08 | 10.2017 |
| 110 | г. Бийск, ул. Машиностроителей, д. 29 | 1986 | 2008 | панельные | 9 | 3 | 6682,00 | 5802,00 | 5802,00 | 218 | 4435444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4435444,00 | 764,47 | 8837,08 | 10.2017 |
| 111 | г. Бийск, ул. Мирная, д. 5 | 1975 | 2009 | кирпичные | 5 | 4 | 3654,80 | 3371,20 | 3036,90 | 160 | 302544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302544,00 | 89,74 | 8837,08 | 10.2017 |
| 112 | г. Бийск, ул. Мухачева, д. 105 | 1985 | - | панельные | 9 | 2 | 4866,40 | 3873,60 | 3821,20 | 160 | 3230267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3230267,00 | 833,92 | 8837,08 | 10.2017 |
| 113 | г. Бийск, ул. Мухачева, д. 141 | 1969 | 2008 | панельные | 5 | 4 | 4389,80 | 3333,40 | 2072,00 | 128 | 3500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500000,00 | 1049,98 | 8837,08 | 10.2017 |
| 114 | г. Бийск, ул. Петрова, д. 12 | 1990 | 2009 | кирпичные | 9 | 2 | 6721,20 | 5493,40 | 5493,40 | 257 | 4461465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4461465,00 | 812,15 | 8837,08 | 10.2017 |
| 115 | г. Бийск, ул. Разина, д. 72 | 1967 | - | панельные | 5 | 4 | 4336,40 | 3569,80 | 3380,70 | 141 | 2170000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2170000,00 | 607,88 | 8837,08 | 10.2017 |
| 116 | г. Бийск, ул. Разина, д. 82 | 1960 | - | кирпичные | 4 | 3 | 3656,00 | 2345,10 | 1925,00 | 108 | 2800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2800000,00 | 1193,98 | 8837,08 | 10.2017 |
| 117 | г. Бийск, ул. Революции, д. 100 | 1976 | 2008 | кирпичные | 5 | 6 | 5390,00 | 4415,50 | 4207,60 | 201 | 4341070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4341070,00 | 983,14 | 8837,08 | 10.2017 |
| 118 | г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 38/1 | 1978 | - | панельные | 5 | 4 | 4322,40 | 3321,80 | 3321,80 | 147 | 4000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000000,00 | 1204,17 | 8837,08 | 10.2017 |
| 119 | г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 52 | 1981 | - | панельные | 5 | 4 | 4060,50 | 3247,30 | 3158,30 | 136 | 3500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500000,00 | 1077,82 | 8837,08 | 10.2017 |
| 120 | г. Бийск, ул. Трофимова, д. 119/1 | 1986 | 2009 | панельные | 9 | 2 | 3319,20 | 2393,10 | 2299,00 | 105 | 2203251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2203251,00 | 920,67 | 8837,08 | 10.2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по г. Заринску | Х | Х | X | Х | Х | 83676,50 | 71921,00 | 70637,30 | 3142 | 31911326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31911326,00 | 443,70 | 8837,08 | Х |
| 121 | г. Заринск, просп. Строителей, д. 10 | 1989 | - | панельные | 9 | 9 | 21260,20 | 18227,90 | 17897,30 | 831 | 4704102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4704102,00 | 258,07 | 8837,08 | 10.2017 |
| 122 | г. Заринск, просп. Строителей, д. 24 | 1988 | - | панельные | 9 | 8 | 18819,90 | 16511,30 | 16298,90 | 643 | 6246232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6246232,00 | 378,30 | 8837,08 | 10.2017 |
| 123 | г. Заринск, просп. Строителей, д. 26 | 1987 | - | панельные | 9 | 6 | 14288,50 | 12528,10 | 12417,90 | 478 | 6323044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6323044,00 | 504,71 | 8837,08 | 10.2017 |
| 124 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, д. 42/1 | 1990 | - | панельные | 9 | 10 | 21893,40 | 18521,30 | 18198,90 | 868 | 10172834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10172834,00 | 549,25 | 8837,08 | 10.2017 |
| 125 | г. Заринск, ул. Советская, д. 30 | 1962 | 2009 | кирпичные | 3 | 3 | 605,90 | 547,70 | 471,10 | 31 | 722208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722208,00 | 1318,62 | 8837,08 | 10.2017 |
| 126 | г. Заринск, ул. Союза Республик, д. 4 | 1984 | - | панельные | 9 | 2 | 6808,60 | 5584,70 | 5353,20 | 291 | 3742906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3742906,00 | 670,21 | 8837,08 | 10.2017 |
| Итого по г. Камень-на-Оби | Х | Х | X | Х | Х | 9667,40 | 7366,70 | 7355,10 | 270 | 11537718,00 | 381933,77 | 44614,00 | 178452,00 | 10932718,23 | 1566,20 | 8837,08 | Х |
| 127 | г. Камень-на-Оби, пер. Дружбы, д. 1 | 1993 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1845,10 | 1324,10 | 1313,10 | 48 | 2113211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2113211,00 | 1595,96 | 8837,08 | 10.2017 |
| 128 | г. Камень-на-Оби, пер. Дружбы, д. 3 | 1986 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1973,70 | 1283,40 | 1282,80 | 43 | 2489497,00 | 157801,76 | 18433,00 | 73730,00 | 2239532,24 | 1939,77 | 8837,08 | 10.2017 |
| 129 | г. Камень-на-Оби, ул. Колесникова, д. 62а | 1982 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1174,90 | 1089,00 | 1089,00 | 39 | 2112407,00 | 133899,15 | 15641,00 | 62562,00 | 1900304,85 | 1939,77 | 8837,08 | 10.2017 |
| 130 | г. Камень-на-Оби, ул. Молодёжная, д. 14 | 1977 | - | панельные | 5 | 4 | 3522,00 | 2631,70 | 2631,70 | 97 | 1967014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1967014,00 | 747,43 | 8837,08 | 10.2017 |
| 131 | г. Камень-на-Оби, ул. Радостная, д. 10 | 1966 | - | кирпичные | 2 | 3 | 553,00 | 487,00 | 487,00 | 17 | 1423523,00 | 90232,86 | 10540,00 | 42160,00 | 1280590,14 | 2923,05 | 8837,08 | 10.2017 |
| 132 | г. Камень-на-Оби, ул. Солнечная, д. 9 | 1984 | - | кирпичные | 2 | 2 | 598,70 | 551,50 | 551,50 | 26 | 1432066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1432066,00 | 2596,67 | 8837,08 | 10.2017 |
| Итого по г. Новоалтайску | Х | Х | X | Х | Х | 82157,10 | 68501,75 | 67260,25 | 3166 | 36823629,00 | 764220,63 | 89268,00 | 357065,00 | 35613075,37 | 537,56 | 8837,08 | Х |
| 133 | г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 21 | 1983 | 2008 | панельные | 9 | 2 | 4287,30 | 3640,10 | 3640,10 | 170 | 3989745,00 | 252897,99 | 29541,00 | 118161,00 | 3589145,01 | 1096,05 | 8837,08 | 10.2017 |
| 134 | г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 25 | 1982 | 2009 | панельные | 9 | 8 | 18112,90 | 14641,80 | 14641,80 | 679 | 3005790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3005790,00 | 205,29 | 8837,08 | 10.2017 |
| 135 | г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 7 | 1989 | 2008 | панельные | 9 | 4 | 8573,10 | 7651,90 | 7651,90 | 338 | 3989248,00 | 252866,49 | 29537,00 | 118146,00 | 3588698,51 | 521,34 | 8837,08 | 10.2017 |
| 136 | г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 15 | 1990 | - | панельные | 9 | 6 | 13258,20 | 11096,90 | 11096,90 | 573 | 4077431,00 | 258456,15 | 30190,00 | 120758,00 | 3668026,85 | 367,44 | 8837,08 | 10.2017 |
| 137 | г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 35 | 1981 | - | кирпичные | 5 | 1 | 2839,90 | 2394,90 | 2394,90 | 138 | 2076662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2076662,00 | 867,12 | 8837,08 | 10.2017 |
| 138 | г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 20 | 1981 | - | кирпичные | 5 | 2 | 4346,90 | 2963,10 | 2963,10 | 147 | 3445598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3445598,00 | 1162,84 | 8837,08 | 10.2017 |
| 139 | г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 23 | 1980 | 2003 | кирпичные | 5 | 6 | 6509,00 | 6382,30 | 5385,70 | 193 | 4558689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4558689,00 | 714,27 | 8837,08 | 10.2017 |
| 140 | г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 28а | 1963 | 2005 | кирпичные | 4 | 4 | 3282,50 | 2561,35 | 2561,35 | 120 | 4469555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4469555,00 | 1745,00 | 8837,08 | 10.2017 |
| 141 | г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 7 | 1982 | - | кирпичные | 5 | 6 | 5371,20 | 3776,60 | 3624,20 | 173 | 4256837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4256837,00 | 1127,16 | 8837,08 | 10.2017 |
| 142 | г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 21 | 1988 | - | панельные | 9 | 7 | 15576,10 | 13392,80 | 13300,30 | 635 | 2954074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2954074,00 | 220,57 | 8837,08 | 10.2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по г. Рубцовску | Х | Х | X | Х | Х | 100487,80 | 92927,98 | 87911,43 | 3117 | 107089706,00 | 2611232,33 | 305019,00 | 1220047,00 | 102953407,67 | 1152,39 | 8837,08 | Х |
| 143 | г. Рубцовск, пер. Гражданский, д. 12 | 1982 | - | панельные | 5 | 4 | 3632,30 | 3358,39 | 3358,39 | 144 | 3066815,00 | 194396,22 | 22707,00 | 90828,00 | 2758883,78 | 913,18 | 8837,08 | 10.2017 |
| 144 | г. Рубцовск, пер. Гражданский, д. 42 | 1982 | - | панельные | 5 | 4 | 3606,30 | 3333,82 | 3171,60 | 162 | 3382467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3382467,00 | 1014,59 | 8837,08 | 10.2017 |
| 145 | г. Рубцовск, пер. Гражданский, д. 44 | 1982 | - | панельные | 5 | 4 | 3648,50 | 3337,73 | 3337,73 | 133 | 3163172,00 | 200504,00 | 23421,00 | 93681,00 | 2845566,00 | 947,70 | 8837,08 | 10.2017 |
| 146 | г. Рубцовск, пер. Коммунистический, д. 26 | 1949 | - | кирпичные | 2 | 2 | 464,09 | 406,87 | 406,87 | 18 | 709988,00 | 45004,01 | 5257,00 | 21028,00 | 638698,99 | 1745,00 | 8837,08 | 10.2017 |
| 147 | г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 3 | 1967 | - | кирпичные | 5 | 8 | 7110,50 | 6940,52 | 6897,76 | 254 | 7126645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7126645,00 | 1026,82 | 8837,08 | 10.2017 |
| 148 | г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 42 | 1960 | - | кирпичные | 5 | 2 | 3785,11 | 3665,11 | 1553,79 | 92 | 2966219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2966219,00 | 809,31 | 8837,08 | 10.2017 |
| 149 | г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 44 | 1954 | - | панельные | 5 | 3 | 2779,70 | 2561,53 | 2561,53 | 111 | 2368392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2368392,00 | 924,60 | 8837,08 | 10.2017 |
| 150 | г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 131 | 1951 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1064,80 | 890,57 | 867,43 | 35 | 1398630,00 | 88654,97 | 10356,00 | 41422,00 | 1258197,03 | 1570,49 | 8837,08 | 10.2017 |
| 151 | г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 174 | 1964 | - | кирпичные | 4 | 4 | 2711,00 | 2544,63 | 2544,63 | 65 | 3968201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3968201,00 | 1559,44 | 8837,08 | 10.2017 |
| 152 | г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 177 | 1957 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1724,00 | 1579,51 | 1579,51 | 31 | 1923900,00 | 121950,26 | 14245,00 | 56979,00 | 1730725,74 | 1218,04 | 8837,08 | 10.2017 |
| 153 | г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 185 | 1953 | - | кирпичные | 3 | 3 | 2057,30 | 1896,99 | 1896,99 | 56 | 1972300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1972300,00 | 1039,70 | 8837,08 | 10.2017 |
| 154 | г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 186 | 1955 | - | кирпичные | 3 | 3 | 2051,30 | 1894,98 | 1894,98 | 39 | 3306740,00 | 209604,35 | 24484,00 | 97933,00 | 2974718,65 | 1745,00 | 8837,08 | 10.2017 |
| 155 | г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 188 | 1958 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1247,80 | 1137,50 | 1137,50 | 43 | 1817420,00 | 115200,81 | 13457,00 | 53825,00 | 1634937,19 | 1597,73 | 8837,08 | 10.2017 |
| 156 | г. Рубцовск, ул. Алтайская, д. 173 | 1967 | - | панельные | 5 | 5 | 4832,80 | 4455,26 | 4455,26 | 156 | 4146679,00 | 262845,57 | 30703,00 | 122809,00 | 3730321,43 | 930,74 | 8837,08 | 10.2017 |
| 157 | г. Рубцовск, ул. Арычная, д. 31 | 1955 | - | кирпичные | 2 | 1 | 731,27 | 707,27 | 566,26 | 36 | 1134186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1134186,00 | 1603,61 | 8837,08 | 10.2017 |
| 158 | г. Рубцовск, ул. Дзержинского, д. 6 | 1961 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3388,80 | 3178,06 | 3178,06 | 97 | 4843240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4843240,00 | 1523,96 | 8837,08 | 10.2017 |
| 159 | г. Рубцовск, ул. Дзержинского, д. 8 | 1961 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3424,80 | 3174,26 | 3119,05 | 93 | 3010311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3010311,00 | 948,35 | 8837,08 | 10.2017 |
| 160 | г. Рубцовск, ул. Калинина, д. 20 | 1962 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1706,30 | 1574,92 | 1574,92 | 63 | 2279172,00 | 144469,89 | 16876,00 | 67501,00 | 2050325,11 | 1447,17 | 8837,08 | 10.2017 |
| 161 | г. Рубцовск, ул. Киевская, д. 1 | 1947 | - | кирпичные | 2 | 2 | 760,50 | 697,95 | 697,95 | 29 | 1217922,00 | 77200,43 | 9018,00 | 36071,00 | 1095632,57 | 1745,00 | 8837,08 | 10.2017 |
| 162 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 83 | 1966 | - | кирпичные | 3 | 2 | 890,30 | 807,89 | 807,89 | 30 | 1389080,00 | 88049,62 | 10285,00 | 41140,00 | 1249605,38 | 1719,39 | 8837,08 | 10.2017 |
| 163 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 107 | 1959 | - | кирпичные | 3 | 4 | 2952,10 | 2650,08 | 2632,30 | 69 | 3726800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3726800,00 | 1406,30 | 8837,08 | 10.2017 |
| 164 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 109 | 1953 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1594,10 | 1433,04 | 1433,04 | 27 | 1547415,00 | 98086,00 | 11458,00 | 45829,00 | 1392042,00 | 1079,81 | 8837,08 | 10.2017 |
| 165 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 111 | 1952 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1785,40 | 1629,22 | 1629,22 | 24 | 2516800,00 | 159532,42 | 18635,00 | 74538,00 | 2264094,58 | 1544,79 | 8837,08 | 10.2017 |
| 166 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 117 | 1953 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1729,10 | 1647,18 | 1647,18 | 48 | 2764310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2764310,00 | 1678,21 | 8837,08 | 10.2017 |
| 167 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 122 | 1951 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1216,60 | 1083,09 | 1027,90 | 31 | 1355200,00 | 85902,07 | 10034,00 | 40136,00 | 1219127,93 | 1251,23 | 8837,08 | 10.2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 168 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 125 | 1962 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3356,20 | 3127,37 | 3054,67 | 114 | 4911534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4911534,00 | 1570,50 | 8837,08 | 10.2017 |
| 169 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 129 | 1962 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3894,68 | 3654,68 | 3654,68 | 98 | 3868619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3868619,00 | 1058,54 | 8837,08 | 10.2017 |
| 170 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 135 | 1962 | - | кирпичные | 4 | 4 | 3732,13 | 2574,13 | 2574,13 | 90 | 2966219,00 | 188019,74 | 21962,00 | 87848,00 | 2668389,26 | 1152,32 | 8837,08 | 10.2017 |
| 171 | г. Рубцовск, ул. Красная, д. 54 | 1970 | - | панельные | 5 | 6 | 4783,00 | 4364,97 | 4321,95 | 169 | 4081854,00 | 258736,51 | 30223,00 | 120889,00 | 3672005,49 | 935,14 | 8837,08 | 10.2017 |
| 172 | г. Рубцовск, ул. Красная, д. 93 | 1961 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1366,20 | 1314,21 | 1314,21 | 48 | 1953576,00 | 123831,33 | 14465,00 | 57858,00 | 1757421,67 | 1486,50 | 8837,08 | 10.2017 |
| 173 | г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, д. 84 | 1978 | - | панельные | 5 | 4 | 3559,40 | 3292,71 | 3201,71 | 102 | 3030265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3030265,00 | 920,30 | 8837,08 | 10.2017 |
| 174 | г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, д. 86 | 1980 | - | панельные | 5 | 6 | 5960,50 | 5840,50 | 3737,92 | 173 | 3956291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3956291,00 | 677,39 | 8837,08 | 10.2017 |
| 175 | г. Рубцовск, ул. Ленинградская, д. 3 | 1962 | - | кирпичные | 3 | 2 | 890,80 | 817,97 | 817,97 | 25 | 1364880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1364880,00 | 1668,62 | 8837,08 | 10.2017 |
| 176 | г. Рубцовск, ул. Октябрьская, д. 7 | 1970 | - | панельные | 5 | 5 | 4625,71 | 4525,71 | 4480,11 | 149 | 3721379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3721379,00 | 822,28 | 8837,08 | 10.2017 |
| 177 | г. Рубцовск, ул. Октябрьская, д. 106 | 1953 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1796,60 | 1621,58 | 1620,77 | 51 | 2371600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2371600,00 | 1462,52 | 8837,08 | 10.2017 |
| 178 | г. Рубцовск, ул. Осипенко, д. 178 | 1964 | - | блочные | 2 | 2 | 999,80 | 871,47 | 871,47 | 35 | 1355200,00 | 85902,07 | 10034,00 | 40136,00 | 1219127,93 | 1555,07 | 8837,08 | 10.2017 |
| 179 | г. Рубцовск, ул. Светлова, д. 70 | 1968 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3620,20 | 3341,74 | 3289,53 | 137 | 4714874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4714874,00 | 1410,90 | 8837,08 | 10.2017 |
| 180 | г. Рубцовск, ул. Сельмашская, д. 35 | 1950 | - | кирпичные | 2 | 2 | 573,90 | 572,66 | 572,66 | 22 | 999291,00 | 63342,06 | 7399,00 | 29596,00 | 898953,94 | 1745,00 | 8837,08 | 10.2017 |
| 181 | г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 50а | 1963 | - | кирпичные | 3 | 1 | 433,91 | 421,91 | 421,91 | 18 | 692120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692120,00 | 1640,44 | 8837,08 | 10.2017 |
| Итого по г. Славгороду | Х | Х | X | Х | Х | 3477,00 | 2778,70 | 2778,70 | 148 | 4635735,00 | 107439,39 | 12550,00 | 50199,00 | 4465546,61 | 1668,31 | 8837,08 | Х |
| 182 | г. Славгород, с. Славгородское, ул. Ленина, д. 303 | 1964 | - | кирпичные | 3 | 2 | 647,90 | 540,40 | 540,40 | 32 | 811338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811338,00 | 1501,37 | 8837,08 | 10.2017 |
| 183 | г. Славгород, с. Славгородское, ул. Советская, д. 14 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 2 | 461,20 | 370,90 | 370,90 | 16 | 640460,00 | 40596,84 | 4742,00 | 18968,00 | 576153,16 | 1726,77 | 8837,08 | 10.2017 |
| 184 | г. Славгород, ул. К.Либкнехта, д. 130 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 2 | 495,30 | 382,00 | 382,00 | 26 | 672886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672886,00 | 1761,48 | 8837,08 | 10.2017 |
| 185 | г. Славгород, ул. Керамблоки, д. 4 | 1967 | - | кирпичные | 2 | 2 | 756,60 | 631,70 | 631,70 | 32 | 1077747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1077747,00 | 1706,11 | 8837,08 | 10.2017 |
| 186 | г. Славгород, ул. Луначарского, д. 170 | 1955 | - | панельные | 2 | 1 | 306,60 | 215,10 | 215,10 | 12 | 378789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378789,00 | 1760,99 | 8837,08 | 10.2017 |
| 187 | г. Славгород, ул. Луначарского, д. 190 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 2 | 809,40 | 638,60 | 638,60 | 30 | 1054515,00 | 66842,55 | 7808,00 | 31231,00 | 948633,45 | 1651,29 | 8837,08 | 10.2017 |
| Итого по г. Яровое | Х | Х | X | Х | Х | 32611,30 | 25094,04 | 24942,44 | 1074 | 18010090,00 | 102323,74 | 11953,00 | 47809,00 | 17848004,26 | 717,70 | 8837,08 | Х |
| 188 | г. Яровое, кв-л «А», д. 5 | 1983 | - | кирпичные | 9 | 1 | 2385,70 | 1914,00 | 1914,00 | 74 | 1583603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1583603,00 | 827,38 | 8837,08 | 10.2017 |
| 189 | г. Яровое, кв-л «А», д. 6 | 1982 | - | кирпичные | 9 | 1 | 2431,90 | 1891,00 | 1890,50 | 60 | 1614270,00 | 102323,74 | 11953,00 | 47809,00 | 1452184,26 | 853,66 | 8837,08 | 10.2017 |
| 190 | г. Яровое, кв-л «Б», д. 16 | 1969 | - | панельные | 5 | 4 | 4541,60 | 3511,78 | 3481,58 | 168 | 2353803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2353803,00 | 670,26 | 8837,08 | 10.2017 |
| 191 | г. Яровое, кв-л «Б», д. 17 | 1967 | - | кирпичные | 5 | 4 | 4141,70 | 3188,94 | 3154,44 | 107 | 2375055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2375055,00 | 744,78 | 8837,08 | 10.2017 |
| 192 | г. Яровое, кв-л «Б», д. 30 | 1972 | - | кирпичные | 5 | 6 | 5923,60 | 4484,38 | 4443,08 | 201 | 3179525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3179525,00 | 709,02 | 8837,08 | 10.2017 |
| 193 | г. Яровое, ул. 40 лет Октября, д. 4 | 1973 | - | панельные | 5 | 6 | 5677,60 | 4386,00 | 4386,00 | 196 | 2960880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2960880,00 | 675,08 | 8837,08 | 10.2017 |
| 194 | г. Яровое, ул. 40 лет Октября, д. 5 | 1970 | - | панельные | 5 | 8 | 7509,20 | 5717,94 | 5672,84 | 268 | 3942954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3942954,00 | 689,58 | 8837,08 | 10.2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по ЗАТО Сибирский | Х | Х | X | Х | Х | 31391,30 | 25406,95 | 13467,56 | 1417 | 5998500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5998500,00 | 236,10 | 8837,08 | Х |
| 195 | ЗАТО Сибирский, ул. Кедровая, д. 1 | 1982 | - | панельные | 5 | 4 | 3285,10 | 2835,00 | 1457,50 | 153 | 1329330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1329330,00 | 468,90 | 8837,08 | 10.2017 |
| 196 | ЗАТО Сибирский, ул. Кедровая, д. 3 | 1983 | - | панельные | 5 | 4 | 3285,10 | 2835,11 | 1457,50 | 152 | 1450030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1450030,00 | 511,45 | 8837,08 | 10.2017 |
| 197 | ЗАТО Сибирский, ул. Кедровая, д. 9 | 1985 | - | блочные | 5 | 4 | 4426,80 | 3359,49 | 1555,90 | 196 | 1975380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1975380,00 | 588,00 | 8837,08 | 10.2017 |
| 198 | ЗАТО Сибирский, ул. Кедровая, д. 13 | 1989 | - | панельные | 9 | 4 | 8976,80 | 7388,61 | 4528,60 | 442 | 552782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552782,00 | 74,82 | 8837,08 | 10.2017 |
| 199 | ЗАТО Сибирский, ул. Победы, д. 4 | 1985 | - | панельные | 9 | 5 | 11417,50 | 8988,74 | 4468,06 | 474 | 690978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690978,00 | 76,87 | 8837,08 | 10.2017 |
| Итого по Змеиногорскому району | Х | Х | X | Х | Х | 1056,10 | 1002,10 | 842,00 | 46 | 1123649,00 | 42106,40 | 19674,00 | 4919,00 | 1056949,60 | 1121,29 | 8837,08 | Х |
| 200 | Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Волкова, д. 70 | 1966 | - | кирпичные | 2 | 3 | 623,20 | 599,20 | 543,20 | 31 | 664275,00 | 42106,40 | 19674,00 | 4919,00 | 597575,60 | 1108,60 | 8837,08 | 10.2017 |
| 201 | Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ленина, д. 22 | 1953 | - | кирпичные | 2 | 2 | 432,90 | 402,90 | 298,80 | 15 | 459374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459374,00 | 1140,17 | 8837,08 | 10.2017 |
| Итого по Ключевскому району | Х | Х | X | Х | Х | 749,40 | 719,20 | 719,20 | 19 | 1229794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1229794,00 | 1709,95 | 8837,08 | Х |
| 202 | Ключевский район, пос. Целинный, ул. Мичурина, д. 3 | 1973 | - | панельные | 2 | 2 | 749,40 | 719,20 | 719,20 | 19 | 1229794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1229794,00 | 1709,95 | 8837,08 | 10.2017 |
| Итого по Косихинскому району | Х | Х | X | Х | Х | 369,40 | 355,40 | 273,10 | 16 | 652423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652423,00 | 1835,74 | 8837,08 | Х |
| 203 | Косихинский район, с. Косиха, ул. Комсомольская, д. 26 | 1972 | 2012 | кирпичные | 2 | 1 | 369,40 | 355,40 | 273,10 | 16 | 652423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652423,00 | 1835,74 | 8837,08 | 10.2017 |
| Итого по Кулундинскому району | Х | Х | X | Х | Х | 3413,90 | 2175,70 | 2139,70 | 76 | 3796596,00 | 57218,69 | 26735,00 | 6684,00 | 3705958,31 | 1745,00 | 8837,08 | Х |
| 204 | Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Восточная, д. 22 | 1981 | - | кирпичные | 2 | 1 | 973,80 | 517,30 | 481,30 | 18 | 902688,00 | 57218,69 | 26735,00 | 6684,00 | 812050,31 | 1745,00 | 8837,08 | 10.2017 |
| 205 | Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Ленина, д. 13 | 1986 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1207,80 | 909,20 | 909,20 | 30 | 1586554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1586554,00 | 1745,00 | 8837,08 | 10.2017 |
| 206 | Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Целинная, д. 79 | 1987 | - | панельные | 2 | 3 | 1232,30 | 749,20 | 749,20 | 28 | 1307354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1307354,00 | 1745,00 | 8837,08 | 10.2017 |
| Итого по Локтевскому району | Х | Х | X | Х | Х | 1414,00 | 1095,04 | 1095,04 | 45 | 5867698,00 | 371935,81 | 173780,00 | 43446,00 | 5278536,19 | 5358,43 | 8837,08 | Х |
| 207 | Локтевский район, г. Горняк, ул. Ленинградская, д. 20 | 1979 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1018,50 | 723,00 | 723,00 | 31 | 3911564,00 | 247942,33 | 115846,00 | 28962,00 | 3518813,67 | 5410,19 | 8837,08 | 10.2017 |
| 208 | Локтевский район, г. Горняк, ул. Пионерская, д. 16 | 1952 | - | деревянные | 2 | 1 | 395,50 | 372,04 | 372,04 | 14 | 1956134,00 | 123993,48 | 57934,00 | 14484,00 | 1759722,52 | 5257,86 | 8837,08 | 10.2017 |
| Итого по Мамонтовскому району | Х | Х | X | Х | Х | 3850,50 | 3550,50 | 3550,50 | 136 | 1362532,00 | 19904,40 | 9300,00 | 2325,00 | 1331002,60 | 383,76 | 8837,08 | Х |
| 209 | Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Горьковская, д. 46 | 1967 | 2010 | кирпичные | 2 | 2 | 566,00 | 526,00 | 526,00 | 28 | 200284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200284,00 | 380,77 | 8837,08 | 10.2017 |
| 210 | Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Горьковская, д. 48 | 1975 | 2010 | кирпичные | 2 | 2 | 861,30 | 789,30 | 789,30 | 28 | 304778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304778,00 | 386,14 | 8837,08 | 10.2017 |
| 211 | Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Захарова, д. 7 | 1970 | 2009 | кирпичные | 2 | 2 | 785,10 | 706,30 | 706,30 | 25 | 277814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277814,00 | 393,34 | 8837,08 | 10.2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 | Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Партизанская, д. 166 | 1973 | 2009 | кирпичные | 2 | 2 | 750,70 | 711,70 | 711,70 | 28 | 265642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265642,00 | 373,25 | 8837,08 | 10.2017 |
| 213 | Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Партизанская, д. 167 | 1973 | 2008 | кирпичные | 2 | 2 | 887,40 | 817,20 | 817,20 | 27 | 314014,00 | 19904,40 | 9300,00 | 2325,00 | 282484,60 | 384,26 | 8837,08 | 10.2017 |
| Итого по Михайловскому району | Х | Х | X | Х | Х | 1776,20 | 1356,30 | 1349,50 | 45 | 2399897,00 | 152122,28 | 71076,00 | 17769,00 | 2158929,72 | 1769,44 | 8837,08 | Х |
| 214 | Михайловский район, р. п. Малиновое Озеро, ул. Партизанская, д. 1 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1018,20 | 614,30 | 613,60 | 20 | 1105740,00 | 70089,55 | 32748,00 | 8187,00 | 994715,45 | 1800,00 | 8837,08 | 10.2017 |
| 215 | Михайловский район, р. п. Малиновое Озеро, ул. Центральная, д. 14 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 2 | 758,00 | 742,00 | 735,90 | 25 | 1294157,00 | 82032,73 | 38328,00 | 9582,00 | 1164214,27 | 1744,15 | 8837,08 | 10.2017 |
| Итого по Павловскому району | Х | Х | X | Х | Х | 7519,30 | 7391,30 | 6910,70 | 248 | 4665134,00 | 194901,46 | 91065,00 | 22767,00 | 4356400,54 | 631,17 | 8837,08 | Х |
| 216 | Павловский район, пос. Прутской, мкр-н Северный, д. 3 | 1986 | - | панельные | 2 | 3 | 2062,80 | 2038,80 | 2038,80 | 80 | 459290,00 | 29113,01 | 13603,00 | 3401,00 | 413172,99 | 225,27 | 8837,08 | 10.2017 |
| 217 | Павловский район, пос. Прутской, мкр-н Северный, д. 5 | 1988 | - | панельные | 2 | 3 | 2161,50 | 2137,50 | 2137,50 | 61 | 459029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459029,00 | 214,75 | 8837,08 | 10.2017 |
| 218 | Павловский район, с. Павловск, пер. Ломоносова, д. 4 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 2 | 787,70 | 771,70 | 771,70 | 26 | 842098,00 | 53378,07 | 24940,00 | 6235,00 | 757544,93 | 1091,22 | 8837,08 | 10.2017 |
| 219 | Павловский район, с. Павловск, ул. Ощепкова, д. 38 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 3 | 576,70 | 552,70 | 552,70 | 14 | 1131319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1131319,00 | 2046,90 | 8837,08 | 10.2017 |
| 220 | Павловский район, с. Черёмное, пер. Станционный, д. 2 | 1991 | - | кирпичные | 3 | 1 | 1201,80 | 1177,80 | 697,20 | 40 | 891075,00 | 56482,57 | 26391,00 | 6598,00 | 801603,43 | 756,56 | 8837,08 | 10.2017 |
| 221 | Павловский район, с. Черёмное, ул. Юбилейная, д. 1 | 1967 | - | кирпичные | 2 | 2 | 728,80 | 712,80 | 712,80 | 27 | 882323,00 | 55927,81 | 26131,00 | 6533,00 | 793731,19 | 1237,83 | 8837,08 | 10.2017 |
| Итого по Первомайскому району | Х | Х | X | Х | Х | 1525,36 | 1133,20 | 733,20 | 57 | 2168820,00 | 71072,68 | 33208,00 | 8302,00 | 2056237,32 | 1913,89 | 8837,08 | Х |
| 222 | Первомайский район, с. Баюновские Ключи, ул. Центральная, д. 20 | 1980 | 2010 | панельные | 2 | 2 | 921,76 | 563,50 | 412,30 | 38 | 1047570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1047570,00 | 1859,04 | 8837,08 | 10.2017 |
| 223 | Первомайский район, с. Повалиха, ул. Юбилейная, д. 2 | 1981 | - | кирпичные | 2 | 2 | 603,60 | 569,70 | 320,90 | 19 | 1121250,00 | 71072,68 | 33208,00 | 8302,00 | 1008667,32 | 1968,14 | 8837,08 | 10.2017 |
| Итого по Ребрихинскому району | Х | Х | X | Х | Х | 2640,00 | 2054,90 | 2054,90 | 74 | 1652612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1652612,00 | 804,23 | 8837,08 | Х |
| 224 | Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Ленина, д. 147 | 1968 | 2009 | панельные | 2 | 2 | 771,90 | 731,40 | 731,40 | 23 | 483201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483201,00 | 660,65 | 8837,08 | 10.2017 |
| 225 | Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Ленина, д. 149 | 1982 | 2009 | панельные | 3 | 3 | 1868,10 | 1323,50 | 1323,50 | 51 | 1169411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1169411,00 | 883,57 | 8837,08 | 10.2017 |
| Итого по Родинскому району | Х | Х | X | Х | Х | 598,60 | 542,40 | 542,40 | 19 | 646232,00 | 40962,71 | 19139,00 | 4785,00 | 581345,29 | 1191,43 | 8837,08 | Х |
| 226 | Родинский район, пос. Мирный, ул. Жилплощадка, д. 1, корп. 6 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 3 | 598,60 | 542,40 | 542,40 | 19 | 646232,00 | 40962,71 | 19139,00 | 4785,00 | 581345,29 | 1191,43 | 8837,08 | 10.2017 |
| Итого по Табунскому району | Х | Х | X | Х | Х | 1220,00 | 1052,70 | 1052,70 | 39 | 447519,00 | 14346,19 | 6703,00 | 1676,00 | 424793,81 | 425,12 | 8837,08 | Х |
| 227 | Табунский район, с. Сереброполь, ул. Кирова, д. 20 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 3 | 617,00 | 528,00 | 528,00 | 21 | 226327,00 | 14346,19 | 6703,00 | 1676,00 | 203601,81 | 428,65 | 8837,08 | 10.2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 228 | Табунский район, с. Сереброполь, ул. Кирова, д. 22 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 3 | 603,00 | 524,70 | 524,70 | 18 | 221192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221192,00 | 421,56 | 8837,08 | 10.2017 |
| Итого по Топчихинскому району | Х | Х | X | Х | Х | 890,00 | 848,00 | 829,20 | 32 | 1569644,00 | 99495,03 | 46487,00 | 11622,00 | 1412039,97 | 1851,00 | 8837,08 | Х |
| 229 | Топчихинский район, с. Топчиха, ул. Ленина, д. 68 | 1978 | 2008 | панельные | 3 | 2 | 890,00 | 848,00 | 829,20 | 32 | 1569644,00 | 99495,03 | 46487,00 | 11622,00 | 1412039,97 | 1851,00 | 8837,08 | 10.2017 |
| Итого по Усть-Пристанскому району | Х | Х | X | Х | Х | 750,00 | 628,00 | 485,00 | 17 | 764923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764923,00 | 1218,03 | 8837,08 | Х |
| 230 | Усть-Пристанский район, с. Усть-Чарышская Пристань, ул. Королева, д. 55 | 1969 | 2009 | кирпичные | 2 | 2 | 750,00 | 628,00 | 485,00 | 17 | 764923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764923,00 | 1218,03 | 8837,08 | 10.2017 |
| Итого по Целинному району | Х | Х | X | Х | Х | 419,97 | 316,26 | 316,26 | 21 | 1017487,00 | 64495,45 | 30134,00 | 7534,00 | 915323,55 | 3217,25 | 8837,08 | Х |
| 231 | Целинный район, с. Целинное, ул. Чапаева, д. 23 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 2 | 419,97 | 316,26 | 316,26 | 21 | 1017487,00 | 64495,45 | 30134,00 | 7534,00 | 915323,55 | 3217,25 | 8837,08 | 10.2017 |
| Итого по Шипуновскому району | Х | Х | X | Х | Х | 1806,70 | 1285,60 | 1285,60 | 57 | 2243372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2243372,00 | 1745,00 | 8837,08 | Х |
| 232 | Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Уральская, д. 66 | 1995 | 2014 | панельные | 3 | 3 | 1806,70 | 1285,60 | 1285,60 | 57 | 2243372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2243372,00 | 1745,00 | 8837,08 | 10.2017 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к краткосрочному плану реализации в 2016 – 2017 годах краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 – 2043 годы

Реестр
многоквартирных домов по видам капитального ремонта

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капиталь- ного ремонта | Виды, установленные частью 1 ст.166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутри- домовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасада | пере- устройство невентили- руемой крыши на вентили- руемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллек- тивных (обще- домовых) приборов учёта и узлов управ- ления и регули- рования | ремонт подъ- ездов, в том числе без усиле- ния строи- тельных конст- рукций | прове- дение энер- гети- чес- кого обсле- дова- ния |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | куб. м. | руб. | кв. м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по Алтайскому краю | 630123365,00 | 13975700,00 | 73 | 105601305,00 | 151999,90 | 438952583,00 | 77,99 | 115808,00 | 3306,48 | 3516154,00 | 355,18 | 1529827,00 | 3638,18 | 5416687,00 | 61015301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Алтайскому району | 1147127,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1147127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Алтайский район, с. Алтайское, ул. Яркина, д. 52 | 1147127,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 500,00 | 1147127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Благовещенскому району | 6371638,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 935,00 | 1984065,00 | 0,00 | 0,00 | 212,00 | 368202,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 1031664,00 | 2987707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Благовещенский район, р. п. Благовещенка, ул. Клубная, д. 8 | 648791,00 | 0,00 |  | 0,00 | 308,00 | 648791,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Благовещенский район, р. п. Благовещенка, ул. Клубная, д. 12 | 649140,00 | 0,00 |  | 0,00 | 322,00 | 649140,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Благовещенский район, р. п. Благовещенка, ул. Пушкина, д. 79 | 1399866,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 212,00 | 368202,00 |  | 0,00 | 594,00 | 1031664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Благовещенский район, р. п. Благовещенка, ул. Социалистическая, д. 1 | 686134,00 | 0,00 |  | 0,00 | 305,00 | 686134,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Благовещенский район, р. п. Степное Озеро, ул. Горького, д. 7 | 2987707,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2987707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Алейску | 2589476,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 515,00 | 2096024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 493452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Алейск, пер. Банковский, д. 3 | 493452,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 60,00 | 493452,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Алейск, ул. Железно--дорожная, д. 35 | 2096024,00 | 0,00 |  | 0,00 | 515,00 | 2096024,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Барнаулу | 269836271,00 | 1886558,00 | 14 | 21231348,00 | 66610,98 | 220688741,00 | 77,99 | 115808,00 | 896,30 | 979040,00 | 161,18 | 230182,00 | 0,00 | 0,00 | 24704594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Барнаул, Змеиногорский тракт, д. 47 | 866899,00 | 0,00 |  | 0,00 | 213,00 | 866899,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Барнаул, просп. Комсомольский, д. 77 | 4405847,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1326,00 | 4405847,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Барнаул, просп. Комсомольский, д. 85 | 2384990,00 | 0,00 |  | 0,00 | 586,00 | 2384990,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Барнаул, просп. Красноармейский, д. 116 | 2923940,00 | 0,00 |  | 0,00 | 880,00 | 2923940,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Барнаул, просп. Ленина, д. 167 | 4143209,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1018,00 | 4143209,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Барнаул, просп. Ленина, д. 169 | 3308869,00 | 0,00 |  | 0,00 | 813,00 | 3308869,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Барнаул, просп. Сибирский, д. 35а | 345990,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 77,99 | 115808,00 |  | 0,00 | 161,18 | 230182,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Барнаул, просп. Социалистический, д. 118 | 2955838,00 | 0,00 |  | 0,00 | 889,60 | 2955838,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Барнаул, р. п. Южный, просп. Дзержинского, д. 7 | 3939711,00 | 0,00 |  | 0,00 | 968,00 | 3939711,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Барнаул, р. п. Южный, ул. Белинского, д. 5 | 2887391,00 | 0,00 |  | 0,00 | 869,00 | 2887391,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Барнаул, р. п. Южный, ул. Куйбышева, д. 5 | 3382128,00 | 0,00 |  | 0,00 | 831,00 | 3382128,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Барнаул, р. п. Южный, ул. Мусоргского, д. 26 | 4867696,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1465,00 | 4867696,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Барнаул, р. п. Южный, ул. Чайковского, д. 9 | 2907327,00 | 0,00 |  | 0,00 | 875,00 | 2907327,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Барнаул, р. п. Южный, ул. Чайковского, д. 18 | 2907327,00 | 0,00 |  | 0,00 | 875,00 | 2907327,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Барнаул, р. п. Южный, ул. Чайковского, д. 25 | 4867696,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1465,00 | 4867696,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Барнаул, р. п. Южный, ул. Чайковского, д. 27 | 3654926,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1100,00 | 3654926,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Барнаул, с. Лебяжье, ул. Опытная Станция, д. 15 | 1709379,00 | 0,00 |  | 0,00 | 420,00 | 1709379,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | г. Барнаул, с. Лебяжье, ул. Опытная Станция, д. 16а | 3418758,00 | 0,00 |  | 0,00 | 840,00 | 3418758,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Барнаул, с. Лебяжье, ул. Опытная Станция, д. 17 | 1709379,00 | 0,00 |  | 0,00 | 420,00 | 1709379,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Барнаул, с. Лебяжье, ул. Опытная Станция, д. 18а | 3418758,00 | 0,00 |  | 0,00 | 840,00 | 3418758,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Барнаул, ул. 40 лет Октября, д. 28 | 3664420,00 | 0,00 |  | 0,00 | 900,36 | 3664420,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Барнаул, ул. 40 лет Октября, д. 30 | 3650745,00 | 0,00 |  | 0,00 | 897,00 | 3650745,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 119 | 488394,00 | 0,00 |  | 0,00 | 120,00 | 488394,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Барнаул, ул. Водопроводная, д. 99а | 2409410,00 | 0,00 |  | 0,00 | 592,00 | 2409410,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Барнаул, ул. Воровского, д. 108а | 2535578,00 | 0,00 |  | 0,00 | 623,00 | 2535578,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 2 | 3648280,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1098,00 | 3648280,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 3 | 2252098,00 | 0,00 |  | 0,00 | 677,80 | 2252098,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 5 | 2269044,00 | 0,00 |  | 0,00 | 682,90 | 2269044,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 6 | 4778649,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1438,20 | 4778649,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 20 | 5582068,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1680,00 | 5582068,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 22 | 2260073,00 | 0,00 |  | 0,00 | 680,20 | 2260073,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 24 | 2269709,00 | 0,00 |  | 0,00 | 683,10 | 2269709,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 156 | 2519299,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2519299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 209 | 7131447,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1752,22 | 7131447,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 226 | 3203044,00 | 0,00 |  | 0,00 | 964,00 | 3203044,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 244 | 6520059,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6520059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Барнаул, ул. Глушкова, д. 29 | 3550217,00 | 0,00 |  | 0,00 | 872,30 | 3550217,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 94 | 3890872,00 | 0,00 |  | 0,00 | 956,00 | 3890872,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Барнаул, ул. Деповская, д. 27 | 2973780,00 | 0,00 |  | 0,00 | 895,00 | 2973780,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Барнаул, ул. Деповская, д. 36 | 2360571,00 | 0,00 |  | 0,00 | 580,00 | 2360571,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | г. Барнаул, ул. Западная 1-я, д. 17 | 4290550,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1291,30 | 4290550,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Барнаул, ул. Интер- национальная, д. 46 | 3863256,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1162,70 | 3863256,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Барнаул, ул. Интер- национальная, д. 135 | 2551858,00 | 0,00 |  | 0,00 | 627,00 | 2551858,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Барнаул, ул. Интер- национальная, д. 253 | 5814655,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1750,00 | 5814655,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Барнаул, ул. Интер- национальная, д. 254 | 5821300,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1752,00 | 5821300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Барнаул, ул. Кирова, д. 45а | 858759,00 | 0,00 |  | 0,00 | 211,00 | 858759,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Барнаул, ул. Крупской, д. 78 | 6796816,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1670,00 | 6796816,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г. Барнаул, ул. Кутузова, д. 14 | 1245404,00 | 0,00 |  | 0,00 | 306,00 | 1245404,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | г. Барнаул, ул. Льва Толстого, д. 5 | 2051254,00 | 0,00 |  | 0,00 | 504,00 | 2051254,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Барнаул, ул. Малахова, д. 73 | 8827721,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2169,00 | 8827721,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Барнаул, ул. Матросова, д. 10 | 12251133,00 | 0,00 | 8 | 12251133,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Барнаул, ул. Молодёжная, д. 12 | 3256206,00 | 0,00 |  | 0,00 | 980,00 | 3256206,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г. Барнаул, ул. Молодёжная, д. 44 | 3216334,00 | 0,00 |  | 0,00 | 968,00 | 3216334,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | г. Барнаул, ул. Никитина, д. 96 | 1212845,00 | 0,00 |  | 0,00 | 298,00 | 1212845,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | г. Барнаул, ул. Новосибирская, д. 3 | 979040,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 896,30 | 979040,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | г. Барнаул, ул. Островского, д. 26 | 1180285,00 | 0,00 |  | 0,00 | 290,00 | 1180285,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | г. Барнаул, ул. Островского, д. 32 | 1208775,00 | 0,00 |  | 0,00 | 297,00 | 1208775,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | г. Барнаул, ул. Островского, д. 50 | 6532269,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6532269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | г. Барнаул, ул. Панфиловцев, д. 7 | 5329546,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1604,00 | 5329546,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | г. Барнаул, ул. Папанинцев, д. 76 | 2531508,00 | 0,00 |  | 0,00 | 622,00 | 2531508,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 70в | 2002415,00 | 0,00 |  | 0,00 | 492,00 | 2002415,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | г. Барнаул, ул. Попова, д. 59 | 6568899,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6568899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | г. Барнаул, ул. Пролетарская, д. 254 | 2120443,00 | 0,00 |  | 0,00 | 521,00 | 2120443,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | г. Барнаул, ул. Профинтерна, д. 10а | 1872177,00 | 0,00 |  | 0,00 | 460,00 | 1872177,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | г. Барнаул, ул. Профинтерна, д. 42а | 4997898,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1228,00 | 4997898,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | г. Барнаул, ул. Рылеева, д. 21 | 2790369,00 | 0,00 |  | 0,00 | 839,80 | 2790369,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | г. Барнаул, ул. Свердлова, д. 67 | 1574256,00 | 0,00 |  | 0,00 | 386,80 | 1574256,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | г. Барнаул, ул. Северо-Западная 2-я, д. 61 | 4965339,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1220,00 | 4965339,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | г. Барнаул, ул. Советская, д. 12 | 2413480,00 | 0,00 |  | 0,00 | 593,00 | 2413480,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | г. Барнаул, ул. Суворова, д. 5 | 650166,00 | 650166,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, д. 29 | 4758049,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1432,00 | 4758049,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | г. Барнаул, ул. Червонная, д. 2 | 8980215,00 | 0,00 | 6 | 8980215,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, д. 90 | 3800460,00 | 1236392,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2564068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | г. Барнаул, ул. Энтузиастов, д. 15 | 2270041,00 | 0,00 |  | 0,00 | 683,20 | 2270041,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | г. Барнаул, ул. Энтузиастов, д. 19 | 2273696,00 | 0,00 |  | 0,00 | 684,30 | 2273696,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | г. Барнаул, ул. Энтузиастов, д. 25 | 3645622,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1097,20 | 3645622,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | г. Барнаул, ул. Энтузиастов, д. 31 | 2259408,00 | 0,00 |  | 0,00 | 680,00 | 2259408,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | г. Барнаул, ул. Юрина, д. 245 | 3110009,00 | 0,00 |  | 0,00 | 936,00 | 3110009,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Белокурихе | 9299942,00 | 4007000,00 | 0 | 0,00 | 2498,00 | 5292942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | г. Белокуриха, пер. Речной, д. 4 | 720817,00 | 55000,00 |  | 0,00 | 345,00 | 665817,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | г. Белокуриха, ул. 8 Марта, д. 10 | 478653,00 | 0,00 |  | 0,00 | 345,00 | 478653,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | г. Белокуриха, ул. 8 Марта, д. 11 | 1249245,00 | 112000,00 |  | 0,00 | 690,00 | 1137245,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | г. Белокуриха, ул. Советская, д. 14 | 6851227,00 | 3840000,00 |  | 0,00 | 1118,00 | 3011227,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Бийску | 93263875,00 | 362642,00 | 18 | 30722918,00 | 15876,00 | 30424959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31753356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | г. Бийск, пер. Коммунарский, д. 14 | 4911979,00 | 0,00 | 3 | 4911979,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | г. Бийск, пер. Липового, д. 73 | 4012286,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4012286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г. Бийск, пер. Липового, д. 74/1 | 5300000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | г. Бийск, пер. Липового, д. 78/1 | 4000000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Бийск, пер. Мартьянова, д. 39 | 2140000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 980,00 | 2140000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | г. Бийск, пл. 9 Января, д. 3 | 1900000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 871,00 | 1900000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Бийск, ул. 1-й Военный городок, д. 157 | 3300000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1030,00 | 3300000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Бийск, ул. Васильева, д. 11 | 2200000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1028,00 | 2200000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | г. Бийск, ул. Декабристов, д. 9 | 953120,00 | 0,00 |  | 0,00 | 560,00 | 953120,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | г. Бийск, ул. Красно- армейская, д. 41 | 3669211,00 | 0,00 |  | 0,00 | 939,00 | 3669211,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Бийск, ул. Красно- армейская, д. 43 | 2642628,00 | 0,00 |  | 0,00 | 660,00 | 2642628,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | г. Бийск, ул. Красно- армейская, д. 45 | 3150000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 962,00 | 3150000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Бийск, ул. Красно- армейская, д. 49 | 3300000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1010,00 | 3300000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Бийск, ул. Красносельская, д. 5 | 60098,00 | 60098,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | г. Бийск, ул. Ленина, д. 242 | 3100000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | г. Бийск, ул. Матросова, д. 45 | 2200000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1021,00 | 2200000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | г. Бийск, ул. Машиностроителей, д. 5 | 2202056,00 | 0,00 | 1 | 2202056,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | г. Бийск, ул. Машиностроителей, д. 13 | 4905673,00 | 0,00 | 3 | 4905673,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | г. Бийск, ул. Машиностроителей, д. 13/1 | 4372783,00 | 0,00 | 3 | 4372783,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | г. Бийск, ул. Машиностроителей, д. 29 | 4435444,00 | 0,00 | 3 | 4435444,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | г. Бийск, ул. Мирная, д. 5 | 302544,00 | 302544,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г. Бийск, ул. Мухачева, д. 105 | 3230267,00 | 0,00 | 2 | 3230267,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г. Бийск, ул. Мухачева, д. 141 | 3500000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | г. Бийск, ул. Петрова, д. 12 | 4461465,00 | 0,00 | 2 | 4461465,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | г. Бийск, ул. Разина, д. 72 | 2170000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 985,00 | 2170000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | г. Бийск, ул. Разина, д. 82 | 2800000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 844,00 | 2800000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | г. Бийск, ул. Революции, д. 100 | 4341070,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4341070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 38/1 | 4000000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 52 | 3500000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | г. Бийск, ул. Трофимова, д. 119/1 | 2203251,00 | 0,00 | 1 | 2203251,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по г. Заринску | 31911326,00 | 0,00 | 20 | 31189118,00 | 455,40 | 722208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | г. Заринск, просп. Строителей, д. 10 | 4704102,00 | 0,00 | 3 | 4704102,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | г. Заринск, просп. Строителей, д. 24 | 6246232,00 | 0,00 | 4 | 6246232,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | г. Заринск, просп. Строителей, д. 26 | 6323044,00 | 0,00 | 4 | 6323044,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, д. 42/1 | 10172834,00 | 0,00 | 7 | 10172834,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | г. Заринск, ул. Советская, д. 30 | 722208,00 | 0,00 |  | 0,00 | 455,40 | 722208,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | г. Заринск, ул. Союза Республик, д. 4 | 3742906,00 | 0,00 | 2 | 3742906,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Камень-на-Оби | 11537718,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3176,00 | 11537718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | г. Камень-на-Оби, пер. Дружбы, д. 1 | 2113211,00 | 0,00 |  | 0,00 | 636,00 | 2113211,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | г. Камень-на-Оби, пер. Дружбы, д. 3 | 2489497,00 | 0,00 |  | 0,00 | 621,00 | 2489497,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | г. Камень-на-Оби, ул. Колесникова, д. 62а | 2112407,00 | 0,00 |  | 0,00 | 517,00 | 2112407,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | г. Камень-на-Оби, ул. Молодёжная, д. 14 | 1967014,00 | 0,00 |  | 0,00 | 592,00 | 1967014,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | г. Камень-на-Оби, ул. Радостная, д. 10 | 1423523,00 | 0,00 |  | 0,00 | 379,00 | 1423523,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | г. Камень-на-Оби, ул. Солнечная, д. 9 | 1432066,00 | 0,00 |  | 0,00 | 431,00 | 1432066,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Новоалтайску | 36823629,00 | 4256837,00 | 10 | 18016288,00 | 4132,00 | 14550504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 21 | 3989745,00 | 0,00 | 2 | 3989745,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 25 | 3005790,00 | 0,00 | 2 | 3005790,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 7 | 3989248,00 | 0,00 | 2 | 3989248,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 15 | 4077431,00 | 0,00 | 2 | 4077431,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 35 | 2076662,00 | 0,00 |  | 0,00 | 625,00 | 2076662,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 20 | 3445598,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1037,00 | 3445598,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 23 | 4558689,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1372,00 | 4558689,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 28а | 4469555,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1098,00 | 4469555,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 7 | 4256837,00 | 4256837,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 21 | 2954074,00 | 0,00 | 2 | 2954074,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по г. Рубцовску | 107089706,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35284,26 | 107089706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | г. Рубцовск, пер. Гражданский, д. 12 | 3066815,00 | 0,00 |  | 0,00 | 923,00 | 3066815,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | г. Рубцовск, пер. Гражданский, д. 42 | 3382467,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1018,00 | 3382467,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | г. Рубцовск, пер. Гражданский, д. 44 | 3163172,00 | 0,00 |  | 0,00 | 952,00 | 3163172,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | г. Рубцовск, пер. Коммунистический, д. 26 | 709988,00 | 0,00 |  | 0,00 | 530,00 | 709988,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 3 | 7126645,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1751,04 | 7126645,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 42 | 2966219,00 | 0,00 |  | 0,00 | 980,00 | 2966219,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 44 | 2368392,00 | 0,00 |  | 0,00 | 712,80 | 2368392,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 131 | 1398630,00 | 0,00 |  | 0,00 | 772,00 | 1398630,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 174 | 3968201,00 | 0,00 |  | 0,00 | 975,00 | 3968201,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 177 | 1923900,00 | 0,00 |  | 0,00 | 795,00 | 1923900,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 185 | 1972300,00 | 0,00 |  | 0,00 | 815,00 | 1972300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 186 | 3306740,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1078,00 | 3306740,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 188 | 1817420,00 | 0,00 |  | 0,00 | 751,00 | 1817420,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | г. Рубцовск, ул. Алтайская, д. 173 | 4146679,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1248,00 | 4146679,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | г. Рубцовск, ул. Арычная, д. 31 | 1134186,00 | 0,00 |  | 0,00 | 732,00 | 1134186,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | г. Рубцовск, ул. Дзержинского, д. 6 | 4843240,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1190,00 | 4843240,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | г. Рубцовск, ул. Дзержинского, д. 8 | 3010311,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1243,93 | 3010311,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | г. Рубцовск, ул. Калинина, д. 20 | 2279172,00 | 0,00 |  | 0,00 | 560,00 | 2279172,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | г. Рубцовск, ул. Киевская, д. 1 | 1217922,00 | 0,00 |  | 0,00 | 592,00 | 1217922,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 83 | 1389080,00 | 0,00 |  | 0,00 | 574,00 | 1389080,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 107 | 3726800,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1540,00 | 3726800,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 109 | 1547415,00 | 0,00 |  | 0,00 | 637,64 | 1547415,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 111 | 2516800,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1040,00 | 2516800,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 166 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 117 | 2764310,00 | 0,00 |  | 0,00 | 679,20 | 2764310,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 122 | 1355200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 560,00 | 1355200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 125 | 4911534,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1380,00 | 4911534,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 129 | 3868619,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1095,00 | 3868619,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 135 | 2966219,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1150,00 | 2966219,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | г. Рубцовск, ул. Красная, д. 54 | 4081854,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1228,49 | 4081854,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | г. Рубцовск, ул. Красная, д. 93 | 1953576,00 | 0,00 |  | 0,00 | 480,00 | 1953576,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, д. 84 | 3030265,00 | 0,00 |  | 0,00 | 912,00 | 3030265,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, д. 86 | 3956291,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1190,70 | 3956291,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | г. Рубцовск, ул. Ленинградская, д. 3 | 1364880,00 | 0,00 |  | 0,00 | 564,00 | 1364880,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | г. Рубцовск, ул. Октябрьская, д. 7 | 3721379,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1120,00 | 3721379,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | г. Рубцовск, ул. Октябрьская, д. 106 | 2371600,00 | 0,00 |  | 0,00 | 980,00 | 2371600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | г. Рубцовск, ул. Осипенко, д. 178 | 1355200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 560,00 | 1355200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | г. Рубцовск, ул. Светлова, д. 70 | 4714874,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1158,46 | 4714874,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | г. Рубцовск, ул. Сельмашская, д. 35 | 999291,00 | 0,00 |  | 0,00 | 530,00 | 999291,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 50а | 692120,00 | 0,00 |  | 0,00 | 286,00 | 692120,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Славгороду | 4635735,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2875,70 | 4635735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | г. Славгород, с. Славгородское, ул. Ленина, д. 303 | 811338,00 | 0,00 |  | 0,00 | 491,72 | 811338,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | г. Славгород, с. Славгородское, ул. Советская, д. 14 | 640460,00 | 0,00 |  | 0,00 | 413,20 | 640460,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | г. Славгород, ул. К.Либкнехта, д. 130 | 672886,00 | 0,00 |  | 0,00 | 434,12 | 672886,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | г. Славгород, ул. Керамблоки, д. 4 | 1077747,00 | 0,00 |  | 0,00 | 653,18 | 1077747,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | г. Славгород, ул. Луначарского, д. 170 | 378789,00 | 0,00 |  | 0,00 | 244,38 | 378789,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | г. Славгород, ул. Луначарского, д. 190 | 1054515,00 | 0,00 |  | 0,00 | 639,10 | 1054515,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по г. Яровое | 18010090,00 | 0,00 | 2 | 3197873,00 | 6063,20 | 14812217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | г. Яровое, кв-л «А», д. 5 | 1583603,00 | 0,00 | 1 | 1583603,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | г. Яровое, кв-л «А», д. 6 | 1614270,00 | 0,00 | 1 | 1614270,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | г. Яровое, кв-л «Б», д. 16 | 2353803,00 | 0,00 |  | 0,00 | 963,50 | 2353803,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | г. Яровое, кв-л «Б», д. 17 | 2375055,00 | 0,00 |  | 0,00 | 972,20 | 2375055,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | г. Яровое, кв-л «Б», д. 30 | 3179525,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1301,50 | 3179525,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | г. Яровое, ул. 40 лет Октября, д. 4 | 2960880,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1212,00 | 2960880,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | г. Яровое, ул. 40 лет Октября, д. 5 | 3942954,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1614,00 | 3942954,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЗАТО Сибирский | 5998500,00 | 0,00 | 9 | 1243760,00 | 2697,00 | 4754740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | ЗАТО Сибирский, ул. Кедровая, д. 1 | 1329330,00 | 0,00 |  | 0,00 | 876,00 | 1329330,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | ЗАТО Сибирский, ул. Кедровая, д. 3 | 1450030,00 | 0,00 |  | 0,00 | 876,00 | 1450030,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | ЗАТО Сибирский, ул. Кедровая, д. 9 | 1975380,00 | 0,00 |  | 0,00 | 945,00 | 1975380,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | ЗАТО Сибирский, ул. Кедровая, д. 13 | 552782,00 | 0,00 | 4 | 552782,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | ЗАТО Сибирский, ул. Победы, д. 4 | 690978,00 | 0,00 | 5 | 690978,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Змеиногорскому району | 1123649,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 709,00 | 1123649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Волкова, д. 70 | 664275,00 | 0,00 |  | 0,00 | 369,00 | 664275,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ленина, д. 22 | 459374,00 | 0,00 |  | 0,00 | 340,00 | 459374,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Ключевскому району | 1229794,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 807,00 | 1229794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | Ключевский район, пос. Целинный, ул. Мичурина, д. 3 | 1229794,00 | 0,00 |  | 0,00 | 807,00 | 1229794,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Косихинскому району | 652423,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,40 | 326211,00 | 0,00 | 0,00 | 369,40 | 326212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Косихинский район, с. Косиха, ул. Комсомольская, д. 26 | 652423,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 369,40 | 326211,00 |  | 0,00 | 369,40 | 326212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Кулундинскому району | 3796596,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1890,00 | 3796596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Восточная, д. 22 | 902688,00 | 0,00 |  | 0,00 | 440,00 | 902688,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Ленина, д. 13 | 1586554,00 | 0,00 |  | 0,00 | 870,00 | 1586554,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206 | Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Целинная, д. 79 | 1307354,00 | 0,00 |  | 0,00 | 580,00 | 1307354,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Локтевскому району | 5867698,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1072,00 | 4362985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 806193,00 | 346,00 | 698520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | Локтевский район, г. Горняк, ул. Ленинградская, д. 20 | 3911564,00 | 0,00 |  | 0,00 | 763,00 | 3105371,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 134,00 | 806193,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | Локтевский район, г. Горняк, ул. Пионерская, д. 16 | 1956134,00 | 0,00 |  | 0,00 | 309,00 | 1257614,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 346,00 | 698520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Мамонтовскому району | 1362532,00 | 1362532,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Горьковская, д. 46 | 200284,00 | 200284,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Горьковская, д. 48 | 304778,00 | 304778,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Захарова, д. 7 | 277814,00 | 277814,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Партизанская, д. 166 | 265642,00 | 265642,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Партизанская, д. 167 | 314014,00 | 314014,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Михайловскому району | 2399897,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1210,00 | 2399897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | Михайловский район, р. п. Малиновое Озеро, ул. Партизанская, д. 1 | 1105740,00 | 0,00 |  | 0,00 | 650,00 | 1105740,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Михайловский район, р. п. Малиновое Озеро, ул. Центральная, д. 14 | 1294157,00 | 0,00 |  | 0,00 | 560,00 | 1294157,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Павловскому району | 4665134,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4014,21 | 4665134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | Павловский район, пос. Прутской, мкр-н Северный, д. 3 | 459290,00 | 0,00 |  | 0,00 | 864,00 | 459290,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | Павловский район, пос. Прутской, мкр-н Северный, д. 5 | 459029,00 | 0,00 |  | 0,00 | 864,00 | 459029,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Павловский район, с. Павловск, пер. Ломоносова, д. 4 | 842098,00 | 0,00 |  | 0,00 | 598,00 | 842098,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | Павловский район, с. Павловск, ул. Ощепкова, д. 38 | 1131319,00 | 0,00 |  | 0,00 | 469,21 | 1131319,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | Павловский район, с. Черёмное, пер. Станционный, д. 2 | 891075,00 | 0,00 |  | 0,00 | 598,00 | 891075,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Павловский район, с. Черёмное, ул. Юбилейная, д. 1 | 882323,00 | 0,00 |  | 0,00 | 621,00 | 882323,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Первомайскому району | 2168820,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 386,45 | 1121250,00 | 0,00 | 0,00 | 414,78 | 349190,00 | 0,00 | 0,00 | 414,78 | 698380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Первомайский район, с. Баюновские Ключи, ул. Центральная, д. 20 | 1047570,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 414,78 | 349190,00 |  | 0,00 | 414,78 | 698380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Первомайский район, с. Повалиха, ул. Юбилейная, д. 2 | 1121250,00 | 0,00 |  | 0,00 | 386,45 | 1121250,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Ребрихинскому району | 1652612,00 | 1652612,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Ленина, д. 147 | 483201,00 | 483201,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Ленина, д. 149 | 1169411,00 | 1169411,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Родинскому району | 646232,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 542,70 | 646232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | Родинский район, пос. Мирный, ул. Жилплощадка, д. 1, корп. 6 | 646232,00 | 0,00 |  | 0,00 | 542,70 | 646232,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Табунскому району | 447519,00 | 447519,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | Табунский район, с. Сереброполь, ул. Кирова, д. 20 | 226327,00 | 226327,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | Табунский район, с. Сереброполь, ул. Кирова, д. 22 | 221192,00 | 221192,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Топчихинскому району | 1569644,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1569644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | Топчихинский район, с. Топчиха, ул. Ленина, д. 68 | 1569644,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1569644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Усть-Пристанскому району | 764923,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,00 | 382461,00 | 0,00 | 0,00 | 394,00 | 382462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Усть-Пристанский район, с. Усть-Чарышская Пристань, ул. Королева, д. 55 | 764923,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 394,00 | 382461,00 |  | 0,00 | 394,00 | 382462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Целинному району | 1017487,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 250,00 | 1017487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Целинный район, с. Целинное, ул. Чапаева, д. 23 | 1017487,00 | 0,00 |  | 0,00 | 250,00 | 1017487,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Шипуновскому району | 2243372,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1020,00 | 1111050,00 | 0,00 | 0,00 | 1020,00 | 1132322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Уральская, д. 66 | 2243372,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1020,00 | 1111050,00 |  | 0,00 | 1020,00 | 1132322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к краткосрочному плану реализации
в 2016 – 2017 годах краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Алтайского края» на 2014 – 2043 годы

Планируемые показатели
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистри- рованных в МКД на дату утвержде- ния кратко- срочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IV квартал 2017 года | всего | IV квартал 2017 года | всего |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | кв. м | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого по Алтайскому краю | 826645,94 | 29909 | 232 | 232 | 630123365,00 | 630123365,00 |
| 1 | Итого по Алтайскому району | 649,50 | 27 | 1 | 1 | 1147127,00 | 1147127,00 |
| 2 | Итого по Благовещенскому району | 4138,10 | 152 | 5 | 5 | 6371638,00 | 6371638,00 |
| 3 | Итого по г. Алейску | 878,80 | 19 | 2 | 2 | 2589476,00 | 2589476,00 |
| 4 | Итого по г. Барнаулу | 305887,41 | 11652 | 78 | 78 | 269836271,00 | 269836271,00 |
| 5 | Итого по г. Белокурихе | 6245,70 | 174 | 4 | 4 | 9299942,00 | 9299942,00 |
| 6 | Итого по г. Бийску | 135378,60 | 4604 | 30 | 30 | 93263875,00 | 93263875,00 |
| 7 | Итого по г. Заринску | 83676,50 | 3142 | 6 | 6 | 31911326,00 | 31911326,00 |
| 8 | Итого по г. Камень-на-Оби | 9667,40 | 270 | 6 | 6 | 11537718,00 | 11537718,00 |
| 9 | Итого по г. Новоалтайску | 82157,10 | 3166 | 10 | 10 | 36823629,00 | 36823629,00 |
| 10 | Итого по г. Рубцовску | 100487,80 | 3117 | 39 | 39 | 107089706,00 | 107089706,00 |
| 11 | Итого по г. Славгороду | 3477,00 | 148 | 6 | 6 | 4635735,00 | 4635735,00 |
| 12 | Итого по г. Яровое | 32611,30 | 1074 | 7 | 7 | 18010090,00 | 18010090,00 |
| 13 | Итого по ЗАТО Сибирский | 31391,30 | 1417 | 5 | 5 | 5998500,00 | 5998500,00 |
| 14 | Итого по Змеиногорскому району | 1056,10 | 46 | 2 | 2 | 1123649,00 | 1123649,00 |
| 15 | Итого по Ключевскому району | 749,40 | 19 | 1 | 1 | 1229794,00 | 1229794,00 |
| 16 | Итого по Косихинскому району | 369,40 | 16 | 1 | 1 | 652423,00 | 652423,00 |
| 17 | Итого по Кулундинскому району | 3413,90 | 76 | 3 | 3 | 3796596,00 | 3796596,00 |
| 18 | Итого по Локтевскому району | 1414,00 | 45 | 2 | 2 | 5867698,00 | 5867698,00 |
| 19 | Итого по Мамонтовскому району | 3850,50 | 136 | 5 | 5 | 1362532,00 | 1362532,00 |
| 20 | Итого по Михайловскому району | 1776,20 | 45 | 2 | 2 | 2399897,00 | 2399897,00 |
| 21 | Итого по Павловскому району | 7519,30 | 248 | 6 | 6 | 4665134,00 | 4665134,00 |
| 22 | Итого по Первомайскому району | 1525,36 | 57 | 2 | 2 | 2168820,00 | 2168820,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Итого по Ребрихинскому району | 2640,00 | 74 | 2 | 2 | 1652612,00 | 1652612,00 |
| 24 | Итого по Родинскому району | 598,60 | 19 | 1 | 1 | 646232,00 | 646232,00 |
| 25 | Итого по Табунскому району | 1220,00 | 39 | 2 | 2 | 447519,00 | 447519,00 |
| 26 | Итого по Топчихинскому району | 890,00 | 32 | 1 | 1 | 1569644,00 | 1569644,00 |
| 27 | Итого по Усть-Пристанскому району | 750,00 | 17 | 1 | 1 | 764923,00 | 764923,00 |
| 28 | Итого по Целинному району | 419,97 | 21 | 1 | 1 | 1017487,00 | 1017487,00 |
| 29 | Итого по Шипуновскому району | 1806,70 | 57 | 1 | 1 | 2243372,00 | 2243372,00 |